*Plantilla OpenPM² v3.0.1* **Acta de la reunión**

**MotosParaTodos**

| **Título de la Reunión:** | Revisión Semana 1 de ejecución | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 16/11/2023 19:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Reunión:** | Producto para aprobar con el patrocinador y dudas para la siguiente semana. | **Lugar de Celebración:** | Aula F1.30.. |
| **Coordinador de la Reunión:** | Juan Jesús Campos Garrido. | **Fecha de Publicación:** | 16/11/2023 |

| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| Alejandro Campano Galán | ACG | ☒ | alecamgal1@alum.us.es |
| Juan Jesús Campos Garrido | JCG | ☒ | juacamgar2@alum.us.es |
| Antonio Carretero Díaz | ACD | ☒ | antcardia4@alum.us.es |
| David Cortabarra Romero | DCR | ☒ | davcorrom@alum.us.es |
| Pablo Mera Gómez | PMG | ☒ | pabmergom@alum.us.es |

| **Agenda de la Reunión** |
| --- |
| Los objetivos de esta reunión son comentar la entrega del desarrollo correspondiente a la primera semana de ejecución y recibir las primeras sensaciones del patrocinador. Se comentará todo lo relacionado con el product backlog de la semana 1. A partir de ahí, sin el patrocinador, comentaremos nuestra planificación de la documentación para la siguiente semana de ejecución. |

| **Resumen de la Reunión** |
| --- |
| En primer lugar, se nos indicó ciertas pequeñas correcciones a realizar y, quitando eso, se nos dió el visto bueno al producto realizado.  Por nuestra parte, discutimos toda la planificación para la siguiente iteración. |

| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 1 | Repartición del trabajo a realizar de la iteración 2 | 16/11/2023 | JCG |

| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 1 | *16/11/2023* | Realizar Sprint Planning de la Iteración 2 | *Cerrada* | *19/11/2023* | *ACG* |

| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** | 23/11/2023 |
| --- | --- | --- |
| Los posibles puntos del día serán:   * Revisión con el patrocinador de la iteración 2. * Planificar la iteración 3 | | |

| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| --- | --- |
| Sprint Backlog de la Iteración 2 | PGPI-G2.15/Docs/Ejecución/G2.15 - Iteracion 1/Docs/Ejecución/G2.15 - Iteracion 1/G2.15 - Sprint Backlog.pdf |