*Plantilla OpenPM² v3.0.1* **Acta de la reunión**

**MotosParaTodos**

| **Título de la Reunión:** | Revisión de riesgos. | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 27/11/2023 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Reunión:** | Revisión de los riesgos y discusión de cambios en los mismos. | **Lugar de Celebración:** | Discord. |
| **Coordinador de la Reunión:** | David Cortabarra Romero. | **Fecha de Publicación:** | 03/12/2023 |

| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| Alejandro Campano Galán | ACG | ☒ | alecamgal1@alum.us.es |
| Juan Jesús Campos Garrido | JCG | ☒ | juacamgar2@alum.us.es |
| Antonio Carretero Díaz | ACD | ☒ | antcardia4@alum.us.es |
| David Cortabarra Romero | DCR | ☒ | davcorrom@alum.us.es |
| Pablo Mera Gómez | PMG | ☒ | pabmergom@alum.us.es |

| **Agenda de la Reunión** |
| --- |
| En esta reunión, el equipo de dirección del proyecto revisará los riesgos para realizar posibles cambios en ellos y mantenerse al tanto de posibles cambios que puedan producirse.  En la reunión se tratarán los siguientes puntos:   * Breve introducción del plan de la reunión y los puntos a tratar. * Repaso del Plan de Gestión de Riesgos y de la metodología de identificación, clasificación y evaluación de riesgos. * Revisión de los riesgos del Registro de Riesgos para detectar posibles cambios o actualizaciones a realizar. * Propuesta de nuevos posibles riesgos que afecten al proyecto por parte de todos los directores del proyecto. En el caso de que se identifiquen nuevos riesgos, se tratarán los siguientes puntos:   + Selección de los riesgos a añadir al Registro de Riesgos.   + Clasificación de los riesgos en las diferentes categorías definidas en el Plan de Gestión de Riesgos.   + Evaluación de los riesgos previamente clasificados y asignados.   + Asignación de responsabilidades.   + Definición de las respuestas.   + Repaso de los nuevos riesgos para encontrar posibles errores. * Conclusiones y cierre de la reunión. |

| **Resumen de la Reunión** |
| --- |
| Se ha repasado, en primer lugar, el Plan de Gestión de Riesgos para ver los diferentes procedimientos a seguir durante la reunión y para recordar el proceso de identificación de riesgos, así como de su clasificación y evaluación. Tras esto, los directores han revisado todos los riesgos presentes en el Registro de Riesgos para encontrar posibles errores o elementos a actualizar. Se ha puesto el foco nuevamente en los riesgos 3, 4, 6 y 11, fundamentalmente. Estos son: “Problemas relacionados con la calidad de los servicios de los proveedores”, “Cambios en los requisitos del proyecto”, “Requisitos incompletos o mal definidos” e “Incumplimiento de estándares”, respectivamente. Estos riesgos han sido analizados de cerca durante y tras el trabajo realizado en la iteración 3, sin embargo, los directores han considerado que no era oportuno realizar ninguna modificación. Además, con la solicitud de cambio aprobada, también se realizó una inspección detallada de los riesgos relacionados con el coste y con el alcance, aun así, no fue necesario cambiar nada debido a que el presupuesto del proyecto no se veía afectado, ni tampoco los plazos de entrega. Cabe destacar que se han modificado algunos documentos con el cambio, tales como el cronograma y el diccionario de la EDT, pero no han habido cambios en el registro de riesgos. Tras comentar todo esto, la reunión se terminó tras una breve conclusión. |

| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
|  | No se han tomado decisiones a realizar con respecto a la gestión de riesgos. |  |  |

| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 1 | *27/11/2023* | Cerrar el acta de la reunión. | *Cerrada* | *03/12/2023* | *DCR* |

| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** |  |
| --- | --- | --- |
| No habrá próxima reunión para tratar los riesgos del proyecto. | | |

| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| --- | --- |
| Acta de Constitución | PGPI-G2.15\Semana 1\G2.15 - Acta de constitución.pdf |