*Plantilla OpenPM² v3.0.1* **Acta de la reunión**

**MotosParaTodos**

| **Título de la Reunión:** | Comienzo de proyecto | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 05/10/2023 19:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Reunión:** | Comenzar toda la documentación del proyecto. | **Lugar de Celebración:** | Aula F1.30. |
| **Coordinador de la Reunión:** | Juan Jesús Campos Garrido. | **Fecha de Publicación:** | 26/10/2023 |

| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| --- | --- | --- | --- |
| Alejandro Campano Galán | ACG | ☒ | alecamgal1@alum.us.es |
| Juan Jesús Campos Garrido | JCG | ☒ | juacamgar2@alum.us.es |
| Antonio Carretero Díaz | ACD | ☒ | antcardia4@alum.us.es |
| David Cortabarra Romero | DCR | ☒ | davcorrom@alum.us.es |
| Pablo Mera Gómez | PMG | ☒ | pabmergom@alum.us.es |
| Jesús Torres Valderrama | JTV | ☒ | jtorres@us.es |

| **Agenda de la Reunión** |
| --- |
| Los objetivos de esta reunión son comentar al patrocinador el nivel de complejidad y comentar el inicio del acta de constitución. |

| **Resumen de la Reunión** |
| --- |
| En primer lugar, la reunión comenzó con el patrocinador preguntando sobre la elección de la complejidad y le comentamos que queríamos realizar el producto estándar. A partir de ahí, comenzamos a plantear cómo vamos a realizar el acta de constitución entre el equipo de desarrollo. |

| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 1 | Comenzar a realizar el proyecto siguiendo la complejidad estándar | *05/10/2023* | *Todo el equipo de desarrollo* |

| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 1 | *05/10/2023* | Realizar el *Acta de Constitución del Proyecto*, *Plan de Comunicación* y *Registro de Supuestos* | *En marcha Progress* | *19/10/2023* | *JCG* |
| 2 | *05/10/2023* | Planificar el *Registro de Interesados* y *el Plan de Dirección del Proyecto.* | *En marcha Progress* | *19/10/2023* | *PMG* |
| 3 | *05/10/2023* | *Definir el alcance* | *En marcha Progress* | *19/10/2023* | *DCR* |

| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** | 26/10/2023 |
| --- | --- | --- |
| Los posibles puntos del día serán:   * Revisión con el patrocinador de toda la documentación realizada. * Planificar los documentos de la semana 3. | | |

| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| --- | --- |
| Intencionalmente en blanco |  |