| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | Moto Papis |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | G2.15 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 16/10/2023 |
| **ELABORADO POR:** | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero |

**PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO**

| ¿Cuál es el objetivo de este documento?  En este documento se define el alcance del proyecto de forma detallada con el objetivo de aclarar las expectativas y los resultados que se desean obtener. Esto va a ser de gran utilidad para guiar la ejecución del proyecto de una forma exitosa en vistas de cumplir todos los objetivos. De esta forma, se realizará una descripción del alcance del proyecto y se incluirá la lista de entregables junto a los criterios de aceptación. También, es necesario definir las exclusiones para limitar las expectativas erróneas de los interesados, y se definirán las restricciones y supuestos que podrían suponer limitaciones del proyecto en presupuesto o en plazo. |
| --- |

**DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO**

| El proyecto deberá cumplir con todos los requisitos de un producto estándar, en este caso, aplicado a una solución de comercio electrónico sobre la compra de motos que se pueden configurar a medida y/o por partes. De esta forma, se deberá cumplir con todos los requisitos definidos en el documento “Registro de requisitos” siguiendo una serie de criterios de aceptación y cumpliendo con los entregables que se tienen que llevar a cabo. El proyecto, además, deberá cumplir obligatoriamente con un límite presupuestario de 5.000€ y con las fechas de entrega acordadas, a no ser que se produzcan retrasos totalmente justificados y con la aprobación del patrocinador del proyecto. |
| --- |

**LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO**

| Acta de Constitución |
| --- |
| Registro de Supuestos |
| Registro de Interesados |
| Plan de Dirección del Proyecto |
| Plan de Gestión de Requisitos |
| Plan de Gestión del Alcance |
| Plan de Gestión del Cronograma |
| Plan de Gestión de Costes |
| Plan de Gestión de Calidad |
| Plan de Gestión de Recursos |
| Plan de Gestión de Comunicaciones |
| Plan de Gestión de Riesgos |
| Plan de Gestión de Adquisiciones |
| Plan de Gestión de Cambios |
| Plan de Gestión de la Configuración |
| Enunciado del Alcance |
| EDT |
| Diccionario de la EDT |
| Cronograma |
| Lista de Hitos |
| Matriz de trazabilidad de requisitos |
| Matriz de Asignación de Responsabilidades |
| Registro de Requisitos |
| Registro de Riesgos |
| Registro de Cambios |
| Registro de Incidencias |
| Registro de Decisiones |
| Solicitudes de Cambio |
| Sprint backlog de cada iteración |
| Sprint review de cada iteración |
| Sprint retrospective de cada iteración |
| Informes de Desempeño del Equipo de Trabajo |
| Informes de Seguimiento del Proyecto |
| Lecciones Aprendidas |
| Informe de Cierre |
| Presentación |
| Instrucciones para el despliegue del contenedor |
| Código desarrollado para el producto web |

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**EXCLUSIONES DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**RESTRICCIONES DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**SUPUESTOS DEL PROYECTO**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**APROBACIÓN**

| Firma del Director del Proyecto |  | Firma del Patrocinador |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Director del Proyecto |  | Nombre del Patrocinador |
| Fecha |  | Fecha |