SPRINT BACKLOG 3

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 27/11/2023

| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | MotosParaTodos |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | G2.15 |
| **PATROCINADOR DEL PROYECTO:** | Jesús Torres Valderrama |
| **CLIENTE DEL PROYECTO:** | Jesús Torres Valderrama |
| **EQUIPO DE TRABAJO:** | Alejandro Campano Galán, Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, David Cortabarra Romero, Pablo Mera Gómez |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 27/11/2023 |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 27/11/2023 10:00 | 1.0 | Tercera Iteración | Alejandro Campano Galán |
|  |  |  |  |

| **ID DE LA ACTIVIDAD** | **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **ESTADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 3** | | | | |
| **E 3.1.3.1** | **Realizar Sprint Planning** | **Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo.** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **Completado** |
| **E 3.1.3.2** | **Añadir protocolo de configuración de motocicletas** | **Implementar un protocolo para que los usuarios puedan configurar los componentes de las motos que quieran comprar** | **Alejandro Campano Galán** | **Completado** |
| **E 3.1.3.3** | **Añadir funcionalidad de opiniones para los usuarios** | **Añadir un apartado donde los usuarios puedan ver y añadir opiniones** | **David Cortabarra Romero** | **Completado** |
| **E 3.1.3.4** | **Añadir funcionalidad de reclamaciones para los usuarios** | **Añadir un apartado donde los usuarios puedan ver y añadir reclamaciones** | **Pablo Mera Gómez** | **Completado** |
| **E 3.1.3.5** | **Implementar gestión de los clientes para administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan ver los clientes y darlos de alta y baja** | **Antonio Carretero Díaz** | **Completado** |
| **E 3.1.3.6** | **Implementar gestión de los pedidos para los administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan modificar el estado de los pedidos** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **Completado** |
| **E 3.1.3.7** | **Implementar gestión de los productos para los administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan crear, modificar y eliminar productos** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **Completado** |
| **E 3.1.3.8** | **Implementar gestión de las reclamaciones para los administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan ver y responder a las reclamaciones** | **Pablo Mera Gómez** | **Completado** |
| **E 3.1.3.9** | **Implementar gestión de las ventas para administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan ver información sobre las ventas** | **Antonio Carretero Díaz** | **Completado** |
| **E3.1.3.10** | **Preparar entrega** | **Realizar el despliegue y preparar la entrega** | **Alejandro Campano Galán** | **Completado** |
| **E 3.1.3.11** | **Realizar Sprint Review** | **Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **Completado** |
| **E 3.1.3.12** | **Realizar Sprint Retrospective** | **Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **Completado** |