REGISTRO DE CAMBIOS

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 26/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | MotosParaTodos | **Código del Proyecto** | G2.15 | **Fecha de Elaboración** | 21/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 26/11/2023 12:00 | 1.0 | Versión inicial con el primer cambio | Juan Jesús Campos Garrido |
| 1/12/2023 15:00 | 1.1 | Añadido el segundo cambio | Juan Jesús Campos Garrido |

| **ID** | **Descripción** | **Solicitado por** | **Análisis Completado**  **(fecha)** | **Decisión del Comité de Control de Cambios**  **(aprobar, rechazar o diferir)** | **Planes actualizados**  **(fecha)** | **Solicitante Notificado**  **(fecha)** | **Firma PM**  **(fecha)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Añadir una nueva tarea en la fase de ejecución, concretamente en la tercera iteración, cuyo fin sea realizar el lanzamiento y despliegue de la aplicación** | **Equipo de desarrollo** | **24/11/2023** | **Aprobar** | **25/11/2023** | **25/11/2023** | **25/11/2023** |
| **2** | **Añadir una nueva tarea a la fase de ejecución, concretamente en la tercera interacción, cuyo fin sea preparar un pequeño manual para que el cliente sepa cómo completar las compras de forma que no tenga que pagar para hacer pruebas** | **Equipo de gestión** | **30/11/2023** | **Aprobar** | **1/12/2023** | **1/12/2023** | **1/12/2023** |