REGISTRO DE DECISIONES

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 03/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | MotosParaTodos | **Código del Proyecto** | G2.15 | **Fecha de Elaboración** | 03/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 14/11/2023 12:43 | 1.0 | Versión inicial con las primeras decisiones | Juan Jesús Campos Garrido |
| 21/11/2023 10:00 | 2.0 | Registradas nuevas decisiones correspondientes a la iteración 1 | Alejandro Campano Galán |
| 03/11/2023 22:00 | 3.0 | Registro de todas las incidencias correspondientes a la 2 y 3 iteración | Alejandro Campano Galán |

| **ID** | **DECISIÓN** | **PERSONA RESPONSABLE** | **FECHA** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Para las imágenes de las motocicletas y piezas se utilizarán url para acceder a imágenes de internet a lo hora de mostrarlas mejor que almacenar en el proyecto las fotos de cada entidad, para ahorrar en el consumo de espacio del proyecto** | **Antonio Carretero Díaz** | **13/11/2023** |
| **2** | **Cada moto tendrá por cada una de las piezas que la componen un atributo que representará la pieza seleccionada y el conjunto de piezas compatibles para en un futuro poder realizar la configuración de motos** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **13/11/2023** |
| **3** | **El precio de las motos al ser introducidas por el administrador será el precio que el administrador fije para cada moto, sin embargo, si se decide configurar una moto, el precio de la moto será la suma del precio de todas sus piezas** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **13/11/2023** |
| **4** | **Crearemos una entidad llamada producto que engloba a las motocicletas y a las piezas para que se puedan dar opiniones de productos indistintamente de si son motocicletas o piezas y se reutilicen atributos como el número de referencia, fabricante o precio.** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **13/11/2023** |
| **5** | **No utilizaremos la entidad user proporcionada por Django, sino que crearemos nuestra propia entidad ya que nosotros no necesitamos nombre de usuario y nuestra clave identificatoria será el correo electrónico** | **Pablo Mera Gómez** | **13/11/2023** |
| **6** | **Las motos y las partes tendrán una cantidad de stock distintos. Cuando se compre una moto completa, se restará de la cantidad de stock de la motocicleta pero, cuando se configure, se restarán los distintos componentes que se elijan, en vez de la motocicleta.** | **Alejandro Campano Galán** | **13/11/2023** |
| **7** | **Recopilaremos información de cada fabricante como pueden ser su nombre completo y una imagen representativa.** | **David Cortabarra Romero** | **17/11/2023** |
| **8** | **En la información sobre los pedidos indicamos que debemos guardar la dirección del cliente. Hemos tomado la decisión de separar este campo en varios más para que se pueda guardar individualmente elementos como pueden ser su código postal o su ciudad.** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **20/11/2023** |
| **9** | **Utilizar outlook debido a las restricciones de uso en aplicación de terceros de otras opciones como gmail.** | **Pablo Mera Gómez** | **21/11/2023** |
| **10** | **Añadir paginación a todos los listados de elementos** | **David Cortabarra Romero** | **21/11/2023** |
| **11** | **No ha sido especificado por el equipo de gestión la forma en la que se calculará el precio de una motocicleta configurada, por lo que tras discutirlo con el equipo de gestión se ha decidido que por cada pieza que se modifique de la moto base, se añadirá o restará la diferencia de precio de cada par de piezas** | **Alejandro Campano Galán** | **28/11/2023** |
| **12** | **Hemos decidido prescindir en el despliegue en PaaS de la librería “MatPlotLib” ya que ocupa demasiado y no es posible en la versión gratuita y solo es necesaria para la generación de gráficas en el apartado de ventas del administrador.** | **Alejandro Campano Galán** | **01/12/2023** |