REGISTRO DE INCIDENCIAS

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 03/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | MotosParaTodos | **Código del Proyecto** | G2.15 | **Fecha de Elaboración** | 03/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 14/11/2023 13:09 | 1.0 | Registro de la primera incidencia | Juan Jesús Campos Garrido |
| 20/11/2023 10:00 | 2.0 | Registro de las últimas incidencias | Alejandro Campano Galán |
| 03/11/2023 22:00 | 3.0 | Registro de todas las incidencias correspondientes a la 2 y 3 iteración | Alejandro Campano Galán |

| **ID DEL INCIDENTE** | **FECHA DE OCURRENCIA** | **CATEGORÍA** | **INCIDENTE / PROBLEMA** | **INVOLUCRADOS** | **IMPACTO** | **URGENCIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **13/11/2023** | **Conflicto** | **Conflictos con las distintas bases de datos al hacer la migración, ya que estábamos subiendo al repositorio común las migraciones de cada uno** | **Juan Jesús Campos Garrido** | **Alto** | **Alta** |
| **2** | **14/11/2023** | **Conflicto** | **Conflicto entre la población de la base de datos y el registro de usuarios, por un cambio en el superusuario** | **Pablo Mera Gómez, Antonio Carretero Díaz** | **Medio** | **Alta** |
| **3** | **17/11/2023** | **Problema** | **Para poder buscar por fabricante, no se podía realizar de la manera que teníamos prevista en un inicio, ya que el fabricante era una simple característica de los productos.** | **David Cortabarra Romero** | **Medio** | **Media** |
| **4** | **21/11/2023** | **Problema** | **Problema en la muestra de una cantidad considerable de elementos** | **David Cortabarra Romero** | **Bajo** | **Bajo** |

| **ID DEL INCIDENTE** | **PROPIETARIO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **FECHA DE SOLUCIÓN** | **ACCIONES TOMADAS** | **COMENTARIOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Alejandro Campano Galán** | **13/11/2023** | **Solucionado** | **13/11/2023** | **Se ha modificado los archivos correspondientes para solucionar el problema** | **Concretamente, se ha modificado el .gitIgnore** |
| **2** | **Alejandro Campano Galán** | **14/11/2023** | **Solucionado** | **14/11/2023** | **Se ha modificado la populación para evitar el conflicto** |  |
| **3** | **Antonio Carretero Díaz** | **20/11/2023** | **Solucionado** | **17/11/2023** | **Se guardó información individual de cada fabricante** |  |
| **4** | **David Cortabarra Romero** | **26/11/2023** | **Solucionado** | **22/11/2023** | **Añadir paginación a todos los listados de elementos** |  |