RESPUESTA A SOLICITUD DE CAMBIO 1

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 25/11/2023

| **No. de Solicitud** | 1 | **Fecha de Solicitud** | 23/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | MotosParaTodos | **Código de Proyecto** | G2.15 |
| **Interesado** | Equipo de gestión | **Fecha de la decisión tomada** | 25/11/2023 |

| **Resumen general de las decisiones tomadas** |
| --- |
| Se ha decidido modificar el cronograma, el diccionario de la EDT y el listado de actividades para incluir la nueva actividad propuesta ya que se trataba de una actividad crucial para el éxito del proyecto |

| **Acciones en la gestión del cambio** |
| --- |
| Se han estudiado el nuevo coste del proyecto, los nuevos riesgos, el cronograma, la calidad y los recursos y el resultado a sido el siguiente: |

| **IMPACTO SOBRE LOS COSTES DEL PROYECTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE / PRODUCTO** | **FECHA**  **ACTUALIZADA** | **CAMBIO NETO**  **Aumento / (Reducción)** | |
| **HORAS** | **COSTO** |
| Cronograma | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Diccionario de la EDT | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Listado de actividades | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Aplicación funcional | 01/12/2023 | 4 horas | 85,20€ |
| **TOTALES** | | 4,75 horas | 109,68€ |

| **IMPACTO SOBRE LOS PLAZOS DEL PROYECTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Los plazos del proyecto no variarán por esta nueva tarea, por lo que la fecha de entrega no será modificada | | | |

| **IMPACTO SOBRE LOS PLAZOS RECURSOS** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta nueva tarea no necesitará recursos nuevos | | | |

| **IMPACTO SOBRE LA CALIDAD** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| La calidad del proyecto no sufrirá variaciones por este cambio, por el contrario, si el cambio no se aplica, el producto no podrá ser entregado | | | |

| **RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Jesús campos Garrido se encargará de los cambios en el listado de tareas y en el diccionario de la EDT  Antonio Carretero Díaz se encargará de los cambios en el cronograma  Alejandro Campano Galán se encargará de completar la tarea de despliegue | | | |

| RESPUESTA DEL COMITÉ |
| --- |

| **APROBADO** | X | **RECHAZADO** |  | **POSPUESTO PARA** | 25/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **NOMBRE** | Juan Jesús Campos Garrido | **FIRMA** | X |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARGO** | Director del comité de control de cambios | **FECHA** | 24/11/2023 |
| **COMENTARIOS** | Es un cambio completamente necesario ya que si no se aplica, el proyecto puede correr riesgo y no se podría entregar | | |