SOLICITUD DE CAMBIO

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 30/11/2023

| **No. de Solicitud** | 1 | **Fecha de Solicitud** | 20/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | MotosParaTodos | **Código de Proyecto** | G2.15 |
| **Interesado** | Equipo de gestión | **Fecha Respuesta Esperada** | 1/12/2023 |

| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** |
| --- | --- |
| Añadir una nueva tarea en la fase de ejecución, concretamente en la tercera iteración, cuyo fin sea preparar un pequeño manual para que el cliente sepa cómo completar las compras de forma que no tenga que pagar para hacer pruebas | Esta tarea no fue contemplada en la etapa de planificación y sería interesante incluirla para que nuestro cliente pueda hacer pruebas en los pagos sin que tenga coste alguno para el mismo |

| **IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO** |
| --- |
| Este cambio añade una nueva tarea que deberá ser llevada a cabo durante la tercera iteración |

| **IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE / PRODUCTO** | **FECHA**  **ACTUALIZADA** | **CAMBIO NETO**  **Aumento / (Reducción)** | |
| **HORAS** | **COSTO** |
| Cronograma | 1/12/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Diccionario de la EDT | 1/12/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Listado de actividades | 1/12/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Aplicación funcional | 1/12/2023 | 1 horas | 21,3€ |
| **TOTALES** | | 1,75 horas | 45,78€ |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO** | 10/12/2023 |  |  |

| **IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO** | **RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA** |
| --- | --- |
| El exito del proyecto no depende de esta tarea, pero la satisfacción del cliente será mayor si se le entrega un manual para que pueda hacer pruebas en el proceso de compra sin que tenga coste para el | Aumento de la cantidad de trabajo lo que hace que la tercera iteración tenga menos holguras |

| A SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS |
| --- |

| **APROBADO** | X | **RECHAZADO** |  | **POSPUESTO PARA** | 1/12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **NOMBRE** | Juan Jesús Campos Garrido | **FIRMA** | X |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARGO** | Director del comité de control de cambios | **FECHA** | 1/12/2023 |
| **COMENTARIOS** | Es un cambio que aumentará la satisfacción del cliente y tenemos presupuesto para asumir este cambio por lo que el cambio queda aceptado y deberá ser implementado en breve | | |