MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 09/11/2023

| **PROYECTO** | **MotosParaTodos** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **G2.15** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **09/11/2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 02/11/2023 18:25 | 1.0 | Versión inicial | Pablo Mera Gómez |
| 05/11/2023 17:00 | 1.1 | Completado final | Pablo Mera Gómez |
| 08/11/2023 00:00 | 1.2 | Modificadas algunas responsabilidades | Alejandro Campano Galán |
| 09/11/2023 18:00 | 1.3 | Añadido Rol de las personas | Pablo Mera Gómez |

Para identificar la participación de cada persona se indicará, seguido de un guión “-” con las siglas: R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

El rol con el cuál las personas actuarán se mostrará seguido del nombre y entre paréntesis “()” con las siglas: DP = Director de proyecto, ED = Equipo de desarrollo, EC = Equipo de calidad, P = Patrocinador

| **ID Paquete de Trabajo** | **Paquete de Trabajo** | **Rol o Persona** | **Rol o Persona** | **Rol o Persona** | **Rol o Persona** | **Rol o Persona** | **Rol o Persona** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **Paquete de trabajo I** | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.1** | **Paquete de trabajo PD** | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - C | Antonio Carretero Díaz (DP) - C | David Cortabarra Romero (DP) - C | Pablo Mera Gómez (DP) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.2** | **Paquete de trabajo RQ** | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.3** | **Paquete de trabajo AC** | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.4** | **Paquete de trabajo CR** | Alejandro Campano Galán (DP) - C | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.5** | **Paquete de trabajo CO** | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.6** | **Paquete de trabajo CA** | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.7** | **Paquete de trabajo RE** | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.8** | **Paquete de trabajo AD** | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.9** | **Paquete de trabajo RI** | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.10** | **Paquete de trabajo CB** | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.11** | **Paquete de trabajo CF** | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **2.12** | **Paquete de trabajo CM** | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **3.1.1** | **Paquete de trabajo E** | Alejandro Campano Galán (ED) - R | Juan Jesús Campos Garrido (ED) - R | Antonio Carretero Díaz (ED) - R | David Cortabarra Romero (ED) - R | Pablo Mera Gómez (ED) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **3.1.2** | **Paquete de trabajo E** | Alejandro Campano Galán (ED) - R | Juan Jesús Campos Garrido (ED) - R | Antonio Carretero Díaz (ED) - R | David Cortabarra Romero (ED) - R | Pablo Mera Gómez (ED) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **3.1.3** | **Paquete de trabajo E** | Alejandro Campano Galán (ED) - R | Juan Jesús Campos Garrido (ED) - R | Antonio Carretero Díaz (ED) - R | David Cortabarra Romero (ED) - R | Pablo Mera Gómez (ED) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **3.2** | **Paquete de trabajo S** | Alejandro Campano Galán (EC) - R | Juan Jesús Campos Garrido (EC) - R | Antonio Carretero Díaz (EC) - R | David Cortabarra Romero (EC) - R | Pablo Mera Gómez (EC)- R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| **4.1** | **Paquete de trabajo CI** | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |