LISTA DE HITOS

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 30/10/2023

| **Nombre del Proyecto** | **MotosParaTodos** | **Código del Proyecto** | **G2.15** | **Fecha de Elaboración** | **30/10/2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 23/10/2023 11:55 | 1.0 | Primera versión | Antonio Carretero Díaz |
| 30/10/2023 14:00 | 1.1 | Añadido control de versiones | Alejandro Campano Galán |

| **ID DEL HITO** | **NOMBRE DEL HITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HITO** | **FECHA LÍMITE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Comienzo e identificación del proyecto** | **Son los primeros pasos que deben realizar los directores del proyecto para conocer las dimensiones del proyecto y saber a lo que se están enfrentando.** | **06/10/2023** |
| **2** | **Finalización del plan de proyecto** | **Es el momento donde queda definida la manera de abordar el proyecto para que el equipo de desarrollo sepa realizar el proyecto ajustándose al plan que se presenta.** | **10/11/2023** |
| **3** | **Inicio de la fase de ejecución** | **Comienzo del desarrollo del proyecto por parte del equipo de desarrollo.** | **13/11/2023** |
| **4** | **Inicio de la fase de seguimiento y control** | **Conocer el estado del proyecto para poder tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias a través del Product Manager o a través de solicitudes de cambio.** | **13/11/2023** |
| **5** | **Inicio de la iteración 1** | **Comienzo de la primera iteración del proyecto.** | **13/11/2023** |
| **6** | **Inicio de la iteración 2** | **Se hace un análisis de los resultados obtenidos de la iteración anterior y se da comienzo a la segunda iteración.** | **20/11/2023** |
| **7** | **Inicio de la iteración 3** | **Se hace un análisis de los resultados obtenidos de la iteración anterior y se da comienzo a la tercera iteración.** | **27/11/2023** |
| **8** | **Entrega del proyecto** | **Es el momento donde el equipo de desarrollo ha obtenido el producto software que será enviado al patrocinador que lo solicitó.** | **13/12/2023** |
| **9** | **Presentación del proyecto** | **Puesta en común del proyecto que se ha realizado y demostración del producto obtenido.** | **14/12/2023** |
| **10** | **Cierre del proyecto** | **Es el momento donde se asegura la ejecución y finalización de todas las actividades y se realiza la entrega formal del producto.** | **14/12/2023** |