PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 25/10/2023

| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | MotosParaTodos |
| --- | --- |
| **CÓDIGO DEL PROYECTO:** | G2.15 |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 25/10/2023 |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 12/10/2023 12:50 | 1.0 | Primera versión del documento completo | Juan Jesús Campos Garrido |
| 25/10/2023 13:11 | 1.1 | Correcciones | Alejandro Campano Galán |

**PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO**

| El plan de gestión de las comunicaciones tiene el objetivo de asegurar que recibimos y enviamos la información a los interesados correctos, cumpliendo un tiempo, medios y formatos adecuados. Gracias a este documento, detectaremos a los interesados correctamente, definiendo cómo y cuándo intercambiaremos información y comprobaremos las posibles restricciones que puedan existir en el flujo de información. |
| --- |

| **Información** | **Interesado(s) / Destinatario(s)** | **Remitente** | **Medio** | **Momento o Periodicidad** | **Entregable(s)** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decisiones sobre el proyecto. | Equipo de dirección. | Equipo de dirección | R, Wpp | Eventualmente |  |  |
| Avances del proyecto. | Patrocinador, Equipo de dirección. | Equipo de dirección | R | Semanalmente |  |  |
| Aclaraciones sobre los requisitos. | Patrocinador, Equipo de dirección. | Equipo de dirección | R,Ce | Eventualmente |  | Solo ocurrirá si hay alguna ambigüedad en los requisitos |
| Informes de evaluación del producto | Patrocinador, Equipo de dirección | Equipo de dirección | Git |  |  |  |
| Solicitudes de aprobación. | Patrocinador, Equipo de dirección. | Equipo de dirección | R,Ce | Eventualmente |  | Ocurrirá cuando haya que aprobar algo |
| Entrega del proyecto. | Patrocinador, Cliente, Equipo de dirección. | Equipo de dirección | EV | Al final del proyecto (14/12/2023) | Solución del proyecto y documentos |  |
| Gestión de la adquisición de la pasarela de pago. | Equipo de dirección, Proveedor de la pasarela de pago. | Equipo de dirección | Ce | Antes de comenzar la ejecución (11/11/2023) |  |  |

| **Supuestos** | **Restricciones** |
| --- | --- |
| Asumimos que las tecnologías de comunicación como el correo electrónico, videoconferencias o aplicaciones de mensajería como Whatsapp están disponibles en todo momento. | En situaciones de urgencia en la toma de decisiones del equipo de dirección, no se utilizarán los medios anteriormente descritos, sino que se utilizarán llamadas grupales para poder transmitir información entre el grupo de dirección con una mayor velocidad. |
| Suponemos que el equipo de gestión tendrá acceso a la información y la documentación en todo momento. | Las comunicaciones referentes al proyecto deben ser confidenciales, así como los documentos, el equipo de gestión, el equipo de desarrollo y el patrocinador tendrán acceso a estos datos. |

**Glosario de Términos o Abreviaturas**

| **R**, reuniones, encuentros planificados entre el patrocinador y el equipo de dirección para tratar temas clave del proyecto.  **Wpp**, Whatsapp, aplicación de mensajería utilizada por el equipo de dirección para llevar a cabo sus comunicaciones.  **Ce**, Correo electrónico, sistema de mensajería formal utilizado por el equipo de dirección para comunicarse con el patrocinador.  **Ev**, Enseñanza virtual, plataforma de la universidad donde se subirá el proyecto para entregarlo a los clientes.  **Git,** Git Hub, plataforma de desarrollo colaborativo que permite al equipo de desarrollo alojar todo el producto y al patrocinador revisar y colaborar. |
| --- |

**APROBACIÓN**

| **Nombre** | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesús Torres Valderrama | Patrocinador |  |  |
| Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | Director del Proyecto |  | 12/10/2023 |