INFORME DE DESEMPEÑO 13/11/2023

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 13/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Motos para todos | **Código del Proyecto** | G2.15 | **Fecha de Elaboración** | 13/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | **Elaborado por** | Juan Jesús Campos Garrido | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.1** | **Realizar Sprint Planning** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.2** | **Creación de la entidad motocicleta** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.3** | **Creación de la entidad componentes** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.4** | **Creación de la entidad usuario** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.5** | **Creación de la entidad reclamaciones** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.6** | **Creación de la entidad opinión** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.7** | **Creación de la entidad pedido** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.8** | **Crear registro de usuarios** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.12** | **Popular la base de datos** | **100%** |
| **S3.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.2** | **S3.2.1** | **Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 1** | **10%** |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Cómo gestionamos las imágenes de las distintas entidades | Utilizar urls para solucionarlo o almacenar las imágenes en el proyecto | Utilizar urls |
| Cómo representamos las piezas de motocicleta | Por cada pieza poner dos atributos, uno para la pieza que viene por defecto y otro para todas las piezas compatibles | Utilizar los dos atributos por cada pieza |
| Cómo trabajamos con el precio de las motos | O que el precio de las motos siempre sea la suma de las piezas o que el administrador seleccione el precio a su gusto y si un usuario configura la moto, en ese caso el precio sea la suma de las piezas | Que el administrador fije un precio y que si la moto es configurada y se cambia alguna pieza, se pague la suma del precio de las piezas |
| Cómo relacionamos las opiniones con las motos o las piezas | Crear un entidad que englobe a ambas y relacionamos opinión con esta entidad | Crear la entidad Producto |
| Que entidad usamos para representar a los usuarios | Utilizar la entidad por defecto de Django o crear nuestra propia entidad | Crear nuestra propia entidad ya que utilizaremos el correo como identificador de los usuarios y no el nombre de usuario |
| Conflicto entre la populación y el registro de usuarios | Modificar el archivo de populación | Modificar el archivo de populación |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos las entidades creadas para que nos comente si hemos pasado por alto algún tipo de información que deban guardar estas entidades |