INFORME DE DESEMPEÑO 14/11/2023

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 14/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Motos para todos | **Código del Proyecto** | G2.15 | **Fecha de Elaboración** | 14/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | **Elaborado por** | Juan Jesús Campos Garrido | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.9** | **Inicio de sesión de los usuarios** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.10** | **Añadir edición del perfil de los usuarios** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.11** | **Añadir reglas de negocio sobre los usuarios** | **100%** |
| **E3.1.1** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1** | **E 3.1.1.14** | **Añadir marca corporativa a la interfaz** | **70%** |
| **S3.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.2** | **S3.2.1** | **Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 1** | **50%** |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| En este día de trabajo no se han encontrado problemas |  |  |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos las entidades creadas para que nos comente si hemos pasado por alto algún tipo de información que deban guardar estas entidades |