INFORME DE DESEMPEÑO 20/11/2023

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 20/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Motos para todos | **Código del Proyecto** | G2.15 | **Fecha de Elaboración** | 20/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | **Elaborado por** | Alejandro Campano Galán | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** | **HORAS EMPLEADAS EN EL DÍA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E 3.1.2.1** | **Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo.** | **100%** | **0,5 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E 3.1.2.2** | **Crear una cesta de la compra que siempre esté visible y donde los usuarios puedan añadir y quitar productos** | **100%** | **2,75 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E 3.1.2.3** | **Implementar un proceso de compra donde los usuarios puedan pagar por los artículos que tienen en la cesta de la compra** | **100%** | **3.5 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E 3.1.2.4** | **Implementar la regla de negocio para que en los pedidos no se pueden incluir productos que no están en stock o cantidades de productos superiores a la cantidad de stock de los productos** | **100%** | **0,55 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E 3.1.2.5** | **Añadir la regla de negocio para que los pedidos con un coste superior a 30€ tengan envío gratuito** | **100%** | **0,55 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E 3.1.2.6** | **Desarrollar un algoritmo que tras completar una compra, envíe un correo con los datos de la misma al comprador** | **20%** | **0,3 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E 3.1.2.7** | **Añadir los datos de la tienda a la aplicación de forma que siempre sean visibles** | **100%** | **0,25 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de Seguimiento y Control** | **S 3.2.3** | **Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la segunda iteración de la fase de ejecución del proyecto.** | **20%** | **2.5 horas** |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Conflictos al mezclar las dos ramas de desarrollo que se estaban realizando este día. | Tratar de mezclar e ir probando todas las funcionalidades. | Mezclar y realizar pruebas de que todo funciona. Se han tenido que solucionar ciertos problemas. |
| En el carrito, al tratar de modificar la cantidad de más de un producto, había conflictos y saltaban errores. | Tratar de que al pulsar el botón de refrescar cantidad de cada producto, no se mezclase la cantidad de los distintos productos. | Esta decisión fue difícil de implementar, pero al final cambiando la interpretación y haciendo un nuevo formulario se soluciona el problema. |
| Al integrar las distintas funcionalidades, hay elementos como el buscador que se quedan sin la nueva funcionalidad | Adecuar los nuevos cambios | Tratar de realizar los productos con la última versión disponible siempre e integrar totalmente. |
| Cómo guardar la información de la dirección de los pedidos | Separar este campo en más campos individuales | Se ha separado el campo individual de dirección por tres campos que son la propia dirección, población y código postal |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 3 | Problemas relacionados con la calidad de los servicios de los proveedores, en este caso, con la pasarela de pago. | Hemos tratado de contratar la pasarela de pago que más se ajusta a lo que buscamos y que nos dé un servicio que cumpla con los estándares de calidad marcados |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos todo el desarrollo realizado con el fin de que esté cumpliendo sus expectativas. |
| 11 | Incumplimiento de estándares | Estamos muy atentos a este riesgo para que todo el producto desarrollado esté cumpliendo con los estándares de calidad. |