INFORME DE DESEMPEÑO 27/11/2023

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 27/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Motos para todos | **Código del Proyecto** | G2.15 | **Fecha de Elaboración** | 27/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | **Elaborado por** | Antonio Carretero Díaz | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** | **HORAS EMPLEADAS EN EL DÍA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E3.1.3** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3** | **E3.1.3.1** | **Realizar Sprint Planning** | **100%** | **0,5 horas** |
| **E3.1.3** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3** | **E3.1.3.4** | **Añadir funcionalidad de reclamaciones para los usuarios** | **100%** | **1 hora** |
| **E3.1.3** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3** | **E3.1.3.5** | **Implementar gestión de los clientes para administradores** | **100%** | **2 horas** |
| **E3.1.3** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3** | **E3.1.3.6** | **Implementar gestión de los pedidos para administradores** | **100%** | **1.5 horas** |
| **E3.1.3** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3** | **E3.1.3.7** | **Implementar gestión de los productos para administradores** | **100%** | **3 horas** |
| **E3.1.3** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3** | **E3.1.3.8** | **Implementar gestión de las reclamaciones para administradores** | **100%** | **1 hora** |
| **E3.1.3** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3** | **E3.1.3.10** | **Implementar gestión de las ventas para administradores** | **100%** | **2 horas** |
| **S3.2** | **Fase de seguimiento y control** | **S3.2.3** | **Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la tercera iteración de la fase de ejecución del proyecto.** | **30%** | **4 horas** |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Al realizar la actividad E3.1.3.5, los test realizados sobre usuarios fallaban al añadir nuevos parámetros y mensajes de error | Rehacer los test añadiendo los cambios provocados tras realizar la actividad | Nuevos test que prueben mejor el código sobre los usuarios teniendo en cuenta la implementación de la actividad E3.1.3.5 |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos todo el desarrollo realizado con el fin de que esté cumpliendo sus expectativas. |
| 11 | Incumplimiento de estándares | Estamos muy atentos a este riesgo para que todo el producto desarrollado esté cumpliendo con los estándares de calidad. |