INFORME DE DESEMPEÑO 1/12/2023

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 1/12/2023

| Nombre del Proyecto | Motos para todos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 1/12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Trabajo | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | Elaborado por | Antonio Carretero Díaz |  |  |

| ID PAQUETE DE TRABAJO | PAQUETE DE TRABAJO | ID DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | % COMPLETADO | HORAS EMPLEADAS EN EL DÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.10 | Preparar la entrega y el despliegue | 100% | 4 horas |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.11 | Prepara manual de compra | 100% | 1 hora |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.12 | Realizar Sprint Review | 100% | 0.5 horas |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.13 | Realizar Sprint Retrospective | 100% | 1 hora |
| S3.2 | Fase de seguimiento y control | S3.2.3 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 3 | 80% | 2 horas |

PROBLEMAS ENCONTRADOS

| PROBLEMA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Hemos usado “pythonanywhere” como PaaS, |  |  |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| ID DEL RIESGO | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos todo el desarrollo realizado con el fin de que esté cumpliendo sus expectativas. |
| 11 | Incumplimiento de estándares | Estamos muy atentos a este riesgo para que todo el producto desarrollado esté cumpliendo con los estándares de calidad. |