SPRINT BACKLOG ITERACIÓN 1

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 13/11/2023

| NOMBRE DEL PROYECTO: | MotosParaTodos |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | G2.15 |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | Jesús Torres Valderrama |
| CLIENTE DEL PROYECTO: | Jesús Torres Valderrama |
| EQUIPO DE TRABAJO: | Alejandro Campano Galán, Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, David Cortabarra Romero, Pablo Mera Gómez |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 13/11/2023 |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 13/11/2023 10:00 | 1.0 | Primera Iteración | Alejandro Campano Galán |

| ID DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 1 |  |  |  |  |
| E 3.1.1.1 | Realizar Sprint Planning | Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo. | Alejandro Campano Galán | Terminado |
| E 3.1.1.2 | Creación de la entidad motocicleta | Crear la entidad que represente las motocicletas y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | Juan Jesús Campos Garrido | Terminado |
| E 3.1.1.3 | Creación de la entidad componentes | Crear la entidad que represente las piezas y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | Juan Jesús Campos Garrido | Terminado |
| E 3.1.1.4 | Creación de la entidad usuario | Crear la entidad que represente a los usuarios y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | Juan Jesús Campos Garrido | Terminado |
| E 3.1.1.5 | Creación de la entidad reclamaciones | Crear la entidad que represente las reclamaciones y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | Juan Jesús Campos Garrido | Terminado |
| E 3.1.1.6 | Creación de la entidad opinión | Crear la entidad que represente las opiniones y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | Juan Jesús Campos Garrido | Terminado |
| E 3.1.1.7 | Creación de la entidad pedido | Crear la entidad que represente los pedidos y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | Juan Jesús Campos Garrido | Terminado |
| E 3.1.1.8 | Crear registro de usuarios | Crear un formulario para que los usuarios puedan registrarse | Pablo Mera Gómez | Terminado |
| E 3.1.1.9 | Inicio de sesión de los usuarios | Crear un formulario de inicio de sesión para los usuarios registrados | Pablo Mera Gómez | Terminado |
| E 3.1.1.10 | Añadir edición del perfil de los usuarios | Añadir la funcionalidad de edición del perfil para los usuarios | Pablo Mera Gómez | Terminado |
| E 3.1.1.11 | Añadir reglas de negocio sobre los usuarios | Añadir la regla de negocio para que un usuario no pueda registrarse con un correo que ya exista en la aplicación | Pablo Mera Gómez | Terminado |
| E 3.1.1.12 | Popular la base de datos | Insertar datos en la base de datos para que aparezcan productos inicialmente en la aplicación | Antonio Carretero Díaz | Terminado |
| E 3.1.1.13 | Añadir la visualización/ búsqueda de productos | Añadir la funcionalidad de visualización de productos, búsqueda de productos, el escaparate etc. | David Cortabarra Romero | En progreso |
| E 3.1.1.14 | Añadir marca corporativa a la interfaz | Hacer una interfaz para la aplicación que sea coherente con la imagen corporativa de la tienda | Alejandro Campano Galán | En progreso |
| E 3.1.1.15 | Realizar Sprint Review | Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión | David Cortabarra Romero | Pendiente |
| E 3.1.1.16 | Realizar Sprint Retrospective | Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar | David Cortabarra Romero | Pendiente |