SPRINT BACKLOG 2

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 26/11/2023

| NOMBRE DEL PROYECTO: | MotosParaTodos |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | G2.15 |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | Jesús Torres Valderrama |
| CLIENTE DEL PROYECTO: | Jesús Torres Valderrama |
| EQUIPO DE TRABAJO: | Alejandro Campano Galán, Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, David Cortabarra Romero, Pablo Mera Gómez |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 26/11/2023 |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 20/11/2023 10:00 | 1.0 | Segunda Iteración | Alejandro Campano Galán |
| 26/11/2023 11:00 | 1.1 | Cambios en los estados de las actividades | Antonio Carretero Díaz |

| ID DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 2 |  |  |  |  |
| E 3.1.2.1 | Realizar Sprint Planning | Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo. | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |
| E 3.1.2.2 | Añadir cesta de la compra y permitir su modificación | Crear una cesta de la compra que siempre esté visible y donde los usuarios puedan añadir y quitar productos | Alejandro Campano Galán | Completado |
| E 3.1.2.3 | Desarrollar la finalización de las compras | Implementar un proceso de compra donde los usuarios puedan pagar por los artículos que tienen en la cesta de la compra | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |
| E 3.1.2.4 | Incluir regla de negocio sobre el stock de productos | Implementar la regla de negocio para que en los pedidos no se pueden incluir productos que no están en stock o cantidades de productos superiores a la cantidad de stock de los productos | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |
| E 3.1.2.5 | Añadir regla de negocio sobre el envío gratuito | Añadir la regla de negocio para que los pedidos con un coste superior a 30€ tengan envío gratuito | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |
| E 3.1.2.6 | Desarrollar envío de correos tras completar un pedido | Desarrollar un algoritmo que tras completar una compra, envíe un correo con los datos de la misma al comprador | Pablo Mera Gómez | Completado |
| E 3.1.2.7 | Hacer datos de la tienda siempre visibles | Añadir los datos de la tienda a la aplicación de forma que siempre sean visibles | Alejandro Campano Galán | Completado |
| E 3.1.2.8 | Señalar productos agotados | Indicar en los listados de productos de forma visible qué artículos están agotados | David Cortabarra Romero | Completado |
| E 3.1.2.9 | Añadir protocolos de seguridad a la aplicación | Añadir protocolos para que los clientes se sientan seguros al comprar en la aplicación | Antonio Carretero Díaz | Completado |
| E 3.1.2.10 | Implementar consulta de estados del pedido para cliente registrado y no registrado | Crear un apartado donde los usuarios puedan consultar el estado de sus pedidos | Pablo Mera Gómez, David Cortabarra Romero | Completado |
| E 3.1.2.11 | Realizar Sprint Review | Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión | David Cortabarra Romero | Completado |
| E 3.1.2.12 | Realizar Sprint Retrospective | Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar | David Cortabarra Romero | Completado |