SPRINT BACKLOG 3

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 27/11/2023

| NOMBRE DEL PROYECTO: | MotosParaTodos |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | G2.15 |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | Jesús Torres Valderrama |
| CLIENTE DEL PROYECTO: | Jesús Torres Valderrama |
| EQUIPO DE TRABAJO: | Alejandro Campano Galán, Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, David Cortabarra Romero, Pablo Mera Gómez |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 27/11/2023 |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 27/11/2023 10:00 | 1.0 | Tercera Iteración | Alejandro Campano Galán |

| ID DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 3 |  |  |  |  |
| E 3.1.3.1 | Realizar Sprint Planning | Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo. | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |
| E 3.1.3.2 | Añadir protocolo de configuración de motocicletas | Implementar un protocolo para que los usuarios puedan configurar los componentes de las motos que quieran comprar | Alejandro Campano Galán | Completado |
| E 3.1.3.3 | Añadir funcionalidad de opiniones para los usuarios | Añadir un apartado donde los usuarios puedan ver y añadir opiniones | David Cortabarra Romero | Completado |
| E 3.1.3.4 | Añadir funcionalidad de reclamaciones para los usuarios | Añadir un apartado donde los usuarios puedan ver y añadir reclamaciones | Pablo Mera Gómez | Completado |
| E 3.1.3.5 | Implementar gestión de los clientes para administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan ver los clientes y darlos de alta y baja | Antonio Carretero Díaz | Completado |
| E 3.1.3.6 | Implementar gestión de los pedidos para los administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan modificar el estado de los pedidos | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |
| E 3.1.3.7 | Implementar gestión de los productos para los administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan crear, modificar y eliminar productos | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |
| E 3.1.3.8 | Implementar gestión de las reclamaciones para los administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan ver y responder a las reclamaciones | Pablo Mera Gómez | Completado |
| E 3.1.3.9 | Implementar gestión de las ventas para administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan ver información sobre las ventas | Antonio Carretero Díaz | Completado |
| E3.1.3.10 | Preparar entrega | Realizar el despliegue y preparar la entrega | Alejandro Campano Galán | Completado |
| E 3.1.3.11 | Realizar Sprint Review | Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |
| E 3.1.3.12 | Realizar Sprint Retrospective | Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar | Juan Jesús Campos Garrido | Completado |