REGISTRO DE DECISIONES

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 13/11/2023

| Nombre del Proyecto | MotosParaTodos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 14/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 14/11/2023 12:43 | 1.0 | Versión inicial con las primeras decisiones | Juan Jesús Campos Garrido |

| ID | DECISIÓN | PERSONA RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Para las imágenes de las motocicletas y piezas se utilizarán url para acceder a imágenes de internet a lo hora de mostrarlas mejor que almacenar en el proyecto las fotos de cada entidad, para ahorrar en el consumo de espacio del proyecto | Antonio Carretero Díaz | 13/11/2023 |
| 2 | Cada moto tendrá por cada una de las piezas que la componen un atributo que representará la pieza seleccionada y el conjunto de piezas compatibles para en un futuro poder realizar la configuración de motos | Juan Jesús Campos Garrido | 13/11/2023 |
| 3 | El precio de las motos al ser introducidas por el administrador será el precio que el administrador fije para cada moto, sin embargo, si se decide configurar una moto, el precio de la moto será la suma del precio de todas sus piezas | Juan Jesús Campos Garrido | 13/11/2023 |
| 4 | Crearemos una entidad llamada producto que englobará a las motocicletas y a las piezas para que se puedan dar opiniones de productos indistintamente de si son motocicletas o piezas | Juan Jesús Campos Garrido | 13/11/2023 |
| 5 | No reutilizaremos la entidad user proporcionada por Django, sino que crearemos nuestra propia entidad ya que nosotros no necesitamos nombre de usuario y nuestra clave identificatoria será el correo electrónico | Pablo Mera Gómez | 13/11/2023 |