# RESPUESTA A SOLICITUD DE CAMBIO

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 25/11/2023

| No. de Solicitud | 1 | Fecha de Solicitud | 23/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | MotosParaTodos | Código de Proyecto | G2.15 |
| Interesado | Equipo de gestión | Fecha de la decisión tomada | 25/11/2023 |

Resumen general de las decisiones tomadas

Se ha decidido modificar el cronograma, el diccionario de la EDT y el listado de actividades para incluir la nueva actividad propuesta ya que se trataba de una actividad crucial para el éxito del proyecto

Acciones en la gestión del cambio

Se han estudiado el nuevo coste del proyecto, los nuevos riesgos, el cronograma, la calidad y los recursos y el resultado a sido el siguiente:

| IMPACTO SOBRE LOS COSTES DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE / PRODUCTO | FECHA ACTUALIZADA | CAMBIO NETO Aumento / (Reducción) |  |
|  |  | HORAS | COSTO |
| Cronograma | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Diccionario de la EDT | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Listado de actividades | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Aplicación funcional | 01/12/2023 | 4 horas | 85,20€ |
| TOTALES |  | 4,75 horas | 109,68€ |

| IMPACTO SOBRE LOS PLAZOS DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Los plazos del proyecto no variarán por esta nueva tarea, por lo que la fecha de entrega no será modificada |  |  |  |

| IMPACTO SOBRE LOS PLAZOS RECURSOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Esta nueva tarea no necesitará recursos nuevos |  |  |  |

| IMPACTO SOBRE LA CALIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La calidad del proyecto no sufrirá variaciones por este cambio, por el contrario, si el cambio no se aplica, el producto no podrá ser entregado |  |  |  |

| RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Jesús campos Garrido se encargará de los cambios en el listado de tareas y en el diccionario de la EDT Antonio Carretero Díaz se encargará de los cambios en el cronograma Alejandro Campano Galán se encargará de completar la tarea de despliegue |  |  |  |

RESPUESTA DEL COMITÉ

| APROBADO | X | RECHAZADO |  | POSPUESTO PARA | 25/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOMBRE | Juan Jesús Campos Garrido | FIRMA | X |
| --- | --- | --- | --- |
| CARGO | Director del comité de control de cambios | FECHA | 24/11/2023 |
| COMENTARIOS | Es un cambio completamente necesario ya que si no se aplica, el proyecto puede correr riesgo y no se podría entregar |  |  |