INFORME DE DESEMPEÑO 22/11/2023

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 22/11/2023

| Nombre del Proyecto | Motos para todos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 22/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Trabajo | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | Elaborado por | Juan Jesús Campos Garrido |  |  |

| ID PAQUETE DE TRABAJO | PAQUETE DE TRABAJO | ID DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | % COMPLETADO | HORAS EMPLEADAS EN EL DÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E3.1.2.10 | Implementar consulta de estados del pedido para cliente registrado y no registrado | 80% | 3,5 horas |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E3.1.2.9 | Añadir protocolos de seguridad a la aplicación | 30% | 1 hora |

PROBLEMAS ENCONTRADOS

| PROBLEMA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| De forma inconsciente ya se estaban llevando a cabo muchos protocolos de seguridad como la protección contra csrf, scriptInjections o sqlInjectios | Se ha propuesto que el encargado de la tarea de seguridad, supervise si se han estado implementado bien dichos protocolos en la aplicación | El encargado de la tarea de seguridad supervisará lo ya implementado y corregirá los problemas de seguridad |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| ID DEL RIESGO | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos todo el desarrollo realizado con el fin de que esté cumpliendo sus expectativas. |
| 11 | Incumplimiento de estándares | Estamos muy atentos a este riesgo para que todo el producto desarrollado esté cumpliendo con los estándares de calidad. |