INFORME DE DESEMPEÑO 14/11/2023

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 14/11/2023

| Nombre del Proyecto | Motos para todos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 14/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Trabajo | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | Elaborado por | Juan Jesús Campos Garrido |  |  |

| ID PAQUETE DE TRABAJO | PAQUETE DE TRABAJO | ID DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.9 | Inicio de sesión de los usuarios | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.10 | Añadir edición del perfil de los usuarios | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.11 | Añadir reglas de negocio sobre los usuarios | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.14 | Añadir marca corporativa a la interfaz | 70% |
| S3.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.2 | S3.2.1 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 1 | 50% |

PROBLEMAS ENCONTRADOS

| PROBLEMA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| En este día de trabajo no se han encontrado problemas |  |  |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| ID DEL RIESGO | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos las entidades creadas para que nos comente si hemos pasado por alto algún tipo de información que deban guardar estas entidades |