REGISTRO DE INCIDENCIAS

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 13/11/2023

| Nombre del Proyecto | MotosParaTodos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 14/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 14/11/2023 13:09 | 1.0 | Registro de la primera incidencia | Juan Jesús Campos Garrido |

| ID DEL INCIDENTE | FECHA DE OCURRENCIA | CATEGORÍA | INCIDENTE / PROBLEMA | INVOLUCRADOS | IMPACTO | URGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14/11/2023 | Conflicto | Conflicto entre la populación de la base de datos y el registro de usuarios, por un cambio en el superusuario | Pablo Mera Gómez, Antonio Carretero Díaz | Medio | Alta |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

| ID DEL INCIDENTE | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | FECHA DE SOLUCIÓN | ACCIONES TOMADAS | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alejandro Campano Galán | 14/11/2023 | Solucionado | 14/11/2023 | Se ha modificado la población para evitar el conflicto |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |