REGISTRO DE INCIDENCIAS

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 20/11/2023

| Nombre del Proyecto | MotosParaTodos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 20/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 14/11/2023 13:09 | 1.0 | Registro de la primera incidencia | Juan Jesús Campos Garrido |
| 20/11/2023 10:00 | 2.0 | Registro de las últimas incidencias | Alejandro Campano Galán |

| ID DEL INCIDENTE | FECHA DE OCURRENCIA | CATEGORÍA | INCIDENTE / PROBLEMA | INVOLUCRADOS | IMPACTO | URGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13/11/2023 | Conflicto | Conflictos con las distintas bases de datos al hacer la migración, ya que estábamos subiendo al repositorio común las migraciones de cada uno | Juan Jesús Campos Garrido | Alto | Alta |
| 2 | 14/11/2023 | Conflicto | Conflicto entre la población de la base de datos y el registro de usuarios, por un cambio en el superusuario | Pablo Mera Gómez, Antonio Carretero Díaz | Medio | Alta |
| 3 | 17/11/2023 | Problema | Para poder buscar por fabricante, no se podía realizar de la manera que teníamos prevista en un inicio, ya que el fabricante era una simple característica de los productos. | David Cortabarra Romero | Medio | Media |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

| ID DEL INCIDENTE | PROPIETARIO | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | FECHA DE SOLUCIÓN | ACCIONES TOMADAS | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alejandro Campano Galán | 13/11/2023 | Solucionado | 13/11/2023 | Se ha modificado los archivos correspondientes para solucionar el problema | Concretamente, se ha modificado el .gitIgnore |
| 2 | Alejandro Campano Galán | 14/11/2023 | Solucionado | 14/11/2023 | Se ha modificado la populación para evitar el conflicto |  |
| 3 | Antonio Carretero Díaz | 20/11/2023 | Solucionado | 17/11/2023 | Se guardó información individual de cada fabricante |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |