INFORME DE DESEMPEÑO 20/11/2023

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 20/11/2023

| Nombre del Proyecto | Motos para todos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 20/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Trabajo | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | Elaborado por | Alejandro Campano Galán |  |  |

| ID PAQUETE DE TRABAJO | PAQUETE DE TRABAJO | ID DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | % COMPLETADO | HORAS EMPLEADAS EN EL DÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E 3.1.2.1 | Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo. | 100% | 0,5 horas |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E 3.1.2.2 | Crear una cesta de la compra que siempre esté visible y donde los usuarios puedan añadir y quitar productos | 100% | 2,75 horas |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E 3.1.2.3 | Implementar un proceso de compra donde los usuarios puedan pagar por los artículos que tienen en la cesta de la compra | 100% | 3.5 horas |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E 3.1.2.4 | Implementar la regla de negocio para que en los pedidos no se pueden incluir productos que no están en stock o cantidades de productos superiores a la cantidad de stock de los productos | 100% | 0,55 horas |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E 3.1.2.5 | Añadir la regla de negocio para que los pedidos con un coste superior a 30€ tengan envío gratuito | 100% | 0,55 horas |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E 3.1.2.6 | Desarrollar un algoritmo que tras completar una compra, envíe un correo con los datos de la misma al comprador | 20% | 0,3 horas |
| E3.1.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2 | E 3.1.2.7 | Añadir los datos de la tienda a la aplicación de forma que siempre sean visibles | 100% | 0,25 horas |
| E3.1.2 | Fase de Seguimiento y Control | S 3.2.3 | Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la segunda iteración de la fase de ejecución del proyecto. | 20% | 2.5 horas |

PROBLEMAS ENCONTRADOS

| PROBLEMA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Conflictos al mezclar las dos ramas de desarrollo que se estaban realizando este día. | Tratar de mezclar e ir probando todas las funcionalidades. | Mezclar y realizar pruebas de que todo funciona. Se han tenido que solucionar ciertos problemas. |
| En el carrito, al tratar de modificar la cantidad de más de un producto, había conflictos y saltaban errores. | Tratar de que al pulsar el botón de refrescar cantidad de cada producto, no se mezclase la cantidad de los distintos productos. | Esta decisión fue difícil de implementar, pero al final cambiando la interpretación y haciendo un nuevo formulario se soluciona el problema. |
| Al integrar las distintas funcionalidades, hay elementos como el buscador que se quedan sin la nueva funcionalidad | Adecuar los nuevos cambios | Tratar de realizar los productos con la última versión disponible siempre e integrar totalmente. |
| Cómo guardar la información de la dirección de los pedidos | Separar este campo en más campos individuales | Se ha separado el campo individual de dirección por tres campos que son la propia dirección, población y código postal |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| ID DEL RIESGO | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 3 | Problemas relacionados con la calidad de los servicios de los proveedores, en este caso, con la pasarela de pago. | Hemos tratado de contratar la pasarela de pago que más se ajusta a lo que buscamos y que nos dé un servicio que cumpla con los estándares de calidad marcados |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos todo el desarrollo realizado con el fin de que esté cumpliendo sus expectativas. |
| 11 | Incumplimiento de estándares | Estamos muy atentos a este riesgo para que todo el producto desarrollado esté cumpliendo con los estándares de calidad. |