MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 09/11/2023

| PROYECTO | MotosParaTodos | CÓDIGO DE PROYECTO | G2.15 | FECHA DE ELABORACIÓN | 09/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 02/11/2023 18:25 | 1.0 | Versión inicial | Pablo Mera Gómez |
| 05/11/2023 17:00 | 1.1 | Completado final | Pablo Mera Gómez |
| 08/11/2023 00:00 | 1.2 | Modificadas algunas responsabilidades | Alejandro Campano Galán |
| 09/11/2023 18:00 | 1.3 | Añadido Rol de las personas | Pablo Mera Gómez |

Para identificar la participación de cada persona se indicará, seguido de un guión “-” con las siglas: R = Responsable, C = Consultado, A = Aprobador, I = Informado

El rol con el cuál las personas actuarán se mostrará seguido del nombre y entre paréntesis “()” con las siglas: DP = Director de proyecto, ED = Equipo de desarrollo, EC = Equipo de calidad, P = Patrocinador

| ID Paquete de Trabajo | Paquete de Trabajo | Rol o Persona | Rol o Persona | Rol o Persona | Rol o Persona | Rol o Persona | Rol o Persona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Paquete de trabajo I | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.1 | Paquete de trabajo PD | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - C | Antonio Carretero Díaz (DP) - C | David Cortabarra Romero (DP) - C | Pablo Mera Gómez (DP) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.2 | Paquete de trabajo RQ | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.3 | Paquete de trabajo AC | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.4 | Paquete de trabajo CR | Alejandro Campano Galán (DP) - C | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.5 | Paquete de trabajo CO | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.6 | Paquete de trabajo CA | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.7 | Paquete de trabajo RE | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.8 | Paquete de trabajo AD | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.9 | Paquete de trabajo RI | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.10 | Paquete de trabajo CB | Alejandro Campano Galán (DP) - I | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - I | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.11 | Paquete de trabajo CF | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 2.12 | Paquete de trabajo CM | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - I | David Cortabarra Romero (DP) - I | Pablo Mera Gómez (DP) - I | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 3.1.1 | Paquete de trabajo E | Alejandro Campano Galán (ED) - R | Juan Jesús Campos Garrido (ED) - R | Antonio Carretero Díaz (ED) - R | David Cortabarra Romero (ED) - R | Pablo Mera Gómez (ED) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 3.1.2 | Paquete de trabajo E | Alejandro Campano Galán (ED) - R | Juan Jesús Campos Garrido (ED) - R | Antonio Carretero Díaz (ED) - R | David Cortabarra Romero (ED) - R | Pablo Mera Gómez (ED) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 3.1.3 | Paquete de trabajo E | Alejandro Campano Galán (ED) - R | Juan Jesús Campos Garrido (ED) - R | Antonio Carretero Díaz (ED) - R | David Cortabarra Romero (ED) - R | Pablo Mera Gómez (ED) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 3.2 | Paquete de trabajo S | Alejandro Campano Galán (EC) - R | Juan Jesús Campos Garrido (EC) - R | Antonio Carretero Díaz (EC) - R | David Cortabarra Romero (EC) - R | Pablo Mera Gómez (EC)- R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |
| 4.1 | Paquete de trabajo CI | Alejandro Campano Galán (DP) - R | Juan Jesús Campos Garrido (DP) - R | Antonio Carretero Díaz (DP) - R | David Cortabarra Romero (DP) - R | Pablo Mera Gómez (DP) - R | Jesús Torres Valderrama (P) - A |