MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 07/11/2023

| PROYECTO | MotosParaTodos | CÓDIGO DE PROYECTO | G2.15 | FECHA DE ELABORACIÓN | 07/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 24/10/2023 21:55 | 1.0 | Versión inicial | Pablo Mera Gómez |
| 07/11/2023 13:00 | 1.1 | Cambios en todos los requisitos y añadidos los objetivos | Pablo Mera Gómez y Alejandro Campano Galán |

Los requisitos de categoría “Casos  de uso” están explicados paso a paso en el documento “Registro de Requisitos”, se referencia a dicho documento a través del ID de cada requisito.

| Información de Requisito |  |  |  | Relación de Trazabilidad con… |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Requisito | Prioridad | Categoría / Tipo | Fuente / Interesado | Objetivo(s) del proyecto | Entregable(s) de EDT/WBS | Criterio(s) de Aceptación | Métrica(s) | Validación |
| 1 | Gestionar los clientes | Alta | Funcional (Caso de uso para administrador) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de usuarios. | E3.1.1 | El sistema debe permitir acceder al apartado de clientes. En este apartado, se debe permitir que se consulten los distintos perfiles, dar de baja/alta a los mismos y modificarlos | Claridad:Muy alta Completitud: Muy alta Verificabilidad:Baja Complejidad: Muy alta | Aceptación por parte del patrocinador |
| 2 | Gestionar los pedidos | Alta | Funcional (Caso de uso para administrador) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de pedidos. | E3.1.1 | El sistema debe permitir acceder al apartado de pedidos. En este apartado, se debe permitir que se consulten los distintos pedidos viendo sus detalles y con la posibilidad de modificar el estado | Claridad:Muy alta Completitud: Media Verificabilidad:Alta Complejidad: Alta | Aceptación por parte del patrocinador |
| 3 | Gestionar todos los productos | Alta | Funcional (Caso de uso para administrador) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de productos. | E3.1.1 | El sistema debe permitir acceder al apartado de productos. En este apartado, se debe permitir que se consulten los distintos productos viendo sus detalles | Claridad:Alta Completitud: Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 4 | Gestionar las reclamaciones | Alta | Funcional (Caso de uso para administrador) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de reclamaciones. | E3.1.1 | El sistema debe permitir acceder al apartado de reclamaciones. En este apartado, se debe permitir que se consulten las distintas reclamaciones con la posibilidad de responderlas | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 5 | Gestionar las ventas | Alta | Funcional (Caso de uso para administrador) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de ventas. | E3.1.2 | El sistema debe permitir acceder al apartado de ventas. En este apartado, se debe permitir que se consulte toda la información de las ventas. | Claridad:Media Completitud: Baja Verificabilidad:Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 6 | Registro | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de clientes. | E3.1.3 | El sistema debe permitir registrarse introduciendo distintos datos como el correo y la contraseña. También, debe permitir introducir otros datos opcionales | Claridad:Muy Alta Completitud: Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 7 | Inicio de sesión | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de usuarios. | E3.1.1 | El sistema debe permitir iniciar sesión a los distintos clientes mediante su correo y su contraseña | Claridad:Muy Alta Completitud: Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 8 | Editar perfil | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de usuarios. | E3.1.3 | El sistema debe permitir al usuario entrar a un apartado en el que se encuentran sus datos personales y editar los mismos. | Claridad:Muy Alta Completitud:Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad:Media | Aceptación por parte del patrocinador |
| 9 | Consultar el estado de los pedidos (cliente registrado). | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de pedidos. | E3.1.3 | El sistema debe permitir a los clientes registrados ver un apartado con el listado de sus pedidos realizados y todos los detalles. | Claridad:Muy Alta Completitud:Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad:Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 10 | Consultar el estado de los pedidos (cliente no registrado) | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de pedidos. | E3.1.2 | El sistema debe permitir a los clientes acceder al seguimiento de un pedido sin necesidad de iniciar sesión mediante un ID del pedido | Claridad:Muy Alta Completitud:Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Media | Aceptación por parte del patrocinador |
| 11 | Ver/Crear una opinión | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de opiniones | E3.1.1 | El sistema debe permitir ver la ficha de un producto y realizar/ver una opinión sobre el mismo | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Alta | Aceptación por parte del patrocinador |
| 12 | Ver/Crear una reclamación | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de reclamaciones. | E3.1.1 | El sistema debe permitir acceder a un apartado de reclamaciones y ver/crear una reclamación | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Media | Aceptación por parte del patrocinador |
| 13 | Visualizar/Buscar productos | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la búsqueda de productos. | E3.1.2 | El sistema debe tener una página principal con distintos productos recomendados y un buscador con distintas categorías. También, se debe poder acceder directamente a las categorías donde encontraremos los productos y podremos acceder a los detalles. | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Media Complejidad: Alta | Aceptación por parte del patrocinador |
| 14 | Modificar el estado de la cesta de la compra | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la compra de productos y su posterior gestión de envío y facturación. | E3.1.2 | El sistema debe permitir que tengamos una cesta de la compra visible a la que podamos añadir/eliminar/modificar los productos que se desee. | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Alta | Aceptación por parte del patrocinador |
| 15 | Finalizar una compra | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la compra de productos y su posterior gestión de envío y facturación. | E3.1.1 | El sistema debe permitir realizar una compra con los productos que estén en la cesta de compra. Para realizar la compra se permitirá dar la opción de estar registrado o no, indicando todos los datos que se nos soliciten y escogiendo entre las distintas posibilidades de envío y pago. | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Alta | Aceptación por parte del patrocinador |
| 16 | Añadir a la cesta una motocicleta completa | Alta | Funcional (Caso de uso para clientes) | Patrocinador | El producto debe permitir la compra de productos y su posterior gestión de envío y facturación. | E3.1.2 | El sistema debe permitir añadir a la cesta motocicletas completas que se pueden configurar a medida. Para ello, se dejará modificar cada modelo de motocicleta con distintos componentes. | Claridad:Media Completitud: Media Verificabilidad:Media Complejidad: Media | Aceptación por parte del patrocinador |
| 17 | La información almacenada sobre los productos(motocicletas) será un número de referencia, nombre, foto, categoría, precio, cantidad de stock, opiniones, fabricante y piezas que son compatibles. | Alta | Funcional (Requisito de información) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de productos. | E3.1.2 | El sistema debe almacenar la siguiente información sobre las motocicletas: - Número de referencia - Nombre - Foto - Categoría - Precio - Cantidad de stock - Opiniones - Fabricante - Piezas que son compatibles | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 18 | La información almacenada de los productos(partes de la motocicleta) será un número de referencia, nombre, foto, categoría, precio, cantidad de stock, opiniones, fabricante y modelo de moto compatible | Alta | Funcional (Requisito de información) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de productos. | E3.1.1 | El sistema debe almacenar la siguiente información sobre las partes de la motocicleta: - Número de referencia - Nombre - Foto - Categoría - Precio - Cantidad de stock - Opiniones - Fabricante - Modelo de moto compatible | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 19 | La información del usuario que se almacenará será un correo y una clave. Opcionalmente, se podrá guardar distintos datos personales como el teléfono, nombre completo y su dirección | Alta | Funcional (Requisito de información) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de usuarios. | E3.1.1 | El sistema debe almacenar la siguiente información sobre los usuarios: - Correo. - Clave. - Opcionalmente: - Teléfono. - Nombre completo. - Dirección. | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Muy Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 20 | La información almacenada de reclamaciones será un id, autor, fecha y descripción | Alta | Funcional (Requisito de información) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de reclamaciones. | E3.1.3 | El sistema debe almacenar la siguiente información sobre las reclamaciones: - Id - Autor - Fecha - Descripción | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Muy Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 21 | La información almacenada de opiniones será un id, autor, producto, fecha, puntuación (del 1 al 5), descripción | Alta | Funcional (Requisito de información) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de opiniones | E3.1.3 | El sistema debe almacenar la siguiente información sobre las opiniones: - Id - Auto - Producto - Fecha - Puntuación (del 1 al 5) - Descripción | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Muy Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 22 | La información almacenada de los pedidos será un id, comprador, productos, tipo de envío, precio y estado | Alta | Funcional (Requisito de información) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de pedidos. | E3.1.3 | El sistema debe almacenar la siguiente información sobre los pedidos: - Id - Comprador - Productos - Tipo de envío - Precio - Estado | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 23 | No se contempla la devolución de productos | Alta | Funcional (Regla de negocio) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de pedidos. | E3.1.2 | El sistema no contempla la devolución de ningún pedido/producto | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Muy Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 24 | No se podrá registrar un usuario con un correo que ya esté en uso | Alta | Funcional (Regla de negocio) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de usuarios. | E3.1.2 | No se puede realizar un registro con un correo en uso en el sistema | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 25 | El número de referencia de todas las entidades será único. | Alta | Funcional (Regla de negocio) | Patrocinador | Para todo el alcance. | E3.1.1 | El sistema almacena toda la información con distintos Id | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Muy Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 26 | No se podrá realizar un pedido que la cantidad de cada producto supere a la cantidad de stock disponible de ese producto | Alta | Funcional (Regla de negocio) | Patrocinador | El producto debe permitir la compra de productos y su posterior gestión de envío y facturación. | E3.1.2 | El sistema prohíbe realizar un pedido en el que la cantidad de los productos sea superior a la cantidad disponible de cada producto | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad: Alta Complejidad: Media | Aceptación por parte del patrocinador |
| 27 | Si el importe del pedido (sin iva y sin el envío) supera los 30€, el envío será gratuito | Alta | Funcional (Regla de negocio) | Patrocinador | El producto debe permitir la compra de productos y su posterior gestión de envío y facturación. | E3.1.1 | El sistema obliga a que si el pedido supera los 30€, el precio del envío es gratuito | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad: Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 28 | Cada producto dispondrá de sólo una imagen | Alta | Funcional (Regla de negocio) | Patrocinador | El producto debe permitir la gestión de productos. | E3.1.2 | El sistema dispone de una imagen de cada producto | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Muy Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 29 | Al finalizar el proceso de compra, el cliente recibe un correo con los datos del producto comprado, el importe y la dirección de entrega | Alta | Funcional (Conducta) | Patrocinador | El producto debe permitir la compra de productos y su posterior gestión de envío y facturación. | E3.1.2 | El sistema genera un correo electrónico que se envía automáticamente al cliente cuando realiza un pedido con sus detalles | Claridad:Muy Alta Completitud: Alta Verificabilidad: Media Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 30 | Los datos de la tienda deben ser visibles en todo el sistema | Alta | No funcional (Usabilidad) | Patrocinador | El producto debe reflejar la línea de la empresa con sus datos. | E3.1.2 | El sistema debe garantizar que los datos de la tienda sean accesibles y visibles en todas las partes del sistema | Claridad:Media Completitud: Baja Verificabilidad:Baja Complejidad: Media | Aceptación por parte del patrocinador |
| 31 | La marca corporativa de la empresa cliente debe reflejarse en el sitio web | Alta | No funcional (Usabilidad) | Patrocinador | El producto debe reflejar la línea de la empresa con sus datos. | E3.1.2 | El sistema debe reflejar de manera efectiva la marca corporativa de la empresa cliente, asegurando que los elementos visuales y de diseño cumplan con los estándares y directrices de la marca | Claridad: Alta Completitud: Media Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Muy Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 32 | El cliente será atendido en español | Alta | No funcional (Usabilidad) | Patrocinador | El producto debe reflejar la línea de la empresa con sus datos. | E3.1.2 | El sistema debe estar completamente en español | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 33 | Las compras rápidas se realizan con no más de tres pasos. Estos pasos serán: - Introducir datos del cliente - Elegir opciones de envío - Pago | Alta | No funcional (Usabilidad) | Patrocinador | El producto debe permitir la compra de productos y su posterior gestión de envío y facturación. | E3.1.3 | El proceso de compras rápidas en el sistema debe completarse en no más de tres pasos claramente definidos | Claridad: Alta Completitud: Media Verificabilidad: Alta Complejidad: Alta | Aceptación por parte del patrocinador |
| 34 | Los productos agotados están claramente marcados | Alta | No funcional (Usabilidad) | Patrocinador | El producto debe permitir la búsqueda de productos. | E3.1.2 | El sistema debe mostrar claramente que un producto se encuentra agotado | Claridad: Media Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Alta Complejidad: Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 35 | Las imágenes utilizadas siempre serán de calidad | Alta | No funcional (Usabilidad) | Patrocinador | El producto debe permitir la búsqueda de productos. | E3.1.2 | El sistema debe usar imagenes mínimo en HD (1280x720p) | Claridad:Muy Alta Completitud: Muy Alta Verificabilidad:Muy Alta Complejidad: Muy Baja | Aceptación por parte del patrocinador |
| 36 | El cliente debe sentirse seguro durante la compra. | Alta | No funcional (Seguridad) | Patrocinador | El producto debe ser seguro. | E3.1.1 | Se debe cumplir con distintos estándares de seguridad en el sistema a la hora de realizar la compra. | Claridad: Alta Completitud: Muy Baja Verificabilidad:Media Complejidad: Alta | Aceptación por parte del patrocinador |