# LISTA DE HITOS

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 30/10/2023

| Nombre del Proyecto | MotosParaTodos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 30/10/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 23/10/2023 11:55 | 1.0 | Primera versión | Antonio Carretero Díaz |
| 30/10/2023 14:00 | 1.1 | Añadido control de versiones | Alejandro Campano Galán |

| ID DEL HITO | NOMBRE DEL HITO | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comienzo e identificación del proyecto | Son los primeros pasos que deben realizar los directores del proyecto para conocer las dimensiones del proyecto y saber a lo que se están enfrentando. | 06/10/2023 |
| 2 | Finalización del plan de proyecto | Es el momento donde queda definida la manera de abordar el proyecto para que el equipo de desarrollo sepa realizar el proyecto ajustándose al plan que se presenta. | 10/11/2023 |
| 3 | Inicio de la fase de ejecución | Comienzo del desarrollo del proyecto por parte del equipo de desarrollo. | 13/11/2023 |
| 4 | Inicio de la fase de seguimiento y control | Conocer el estado del proyecto para poder tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias a través del Product Manager o a través de solicitudes de cambio. | 13/11/2023 |
| 5 | Inicio de la iteración 1 | Comienzo de la primera iteración del proyecto. | 13/11/2023 |
| 6 | Inicio de la iteración 2 | Se hace un análisis de los resultados obtenidos de la iteración anterior y se da comienzo a la segunda iteración. | 20/11/2023 |
| 7 | Inicio de la iteración 3 | Se hace un análisis de los resultados obtenidos de la iteración anterior y se da comienzo a la tercera iteración. | 27/11/2023 |
| 8 | Entrega del proyecto | Es el momento donde el equipo de desarrollo ha obtenido el producto software que será enviado al patrocinador que lo solicitó. | 13/12/2023 |
| 9 | Presentación del proyecto | Puesta en común del proyecto que se ha realizado y demostración del producto obtenido. | 14/12/2023 |
| 10 | Cierre del proyecto | Es el momento donde se asegura la ejecución y finalización de todas las actividades y se realiza la entrega formal del producto. | 14/12/2023 |