# PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 31/10/2023

| NOMBRE DEL PROYECTO: | MotosParaTodos |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | G2.15 |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Alejandro Campano Galán, Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, David Cortabarra Romero, Pablo Mera Gómez |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 31/10/2023 |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 23/10/2023 11:55 | 1.0 | Primera versión | Antonio Carretero Díaz |
| 31/10/2023 11:00 | 1.1 | Añadido contenido al documento | Antonio Carretero Díaz |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

El objetivo es establecer las distintas políticas, los procedimientos junto con toda la documentación para facilitar la planificación, el desarrollo, la ejecución, el seguimiento y control del cronograma del proyecto.

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Las actividades serán obtenidas a partir del diccionario de la EDT y se realizará una breve descripción de las mismas, se identificarán las actividades predecesoras y sucesoras junto con el tipo de dependencia. Una vez construida la lista de actividades, se procederá a la secuenciación de las actividades, obteniendo como resultado un diagrama de red del cronograma donde los nodos representarán las actividades y las flechas sus dependencias. Posteriormente, se realizará una estimación de la duración y del coste de las actividades para cumplir con los objetivos del proyecto. Por último, se confeccionará un cronograma a partir del diagrama de red y las estimaciones realizadas anteriormente.

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

Para realizar el cronograma, se ha escogido el programa MS Project, dado que es una herramienta que facilita la planificación de los proyectos.

| NIVEL DE EXACTITUD | UNIDADES DE MEDIDA | UMBRALES DE LAS VARIANZAS |
| --- | --- | --- |
| Se considerará un nivel de exactitud medio dado la escasa información disponible y a un alto grado de incertidumbre. | El tiempo de trabajo personal se medirá en horas y el coste se medirá en euros. | Todas las actividades no pueden superar su estimación pesimista. En caso contrario, se deberán tomar medidas drásticas e inmediatas para evitar graves consecuencias. |

REPORTE Y FORMATO DEL CRONOGRAMA

Se dará una visión general del estado del cronograma que incluirá detalles sobre las actividades, hitos y desviaciones producidas. La generación de los informes se realizará al final de cada revisión y serán revisados y validados por los directores del proyecto.

PROCESOS DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

| Identificación de las actividades | A partir del diccionario de la EDT, se definirán las actividades e hitos del proyecto. |
| --- | --- |
| Secuenciación de las actividades | Se realizará un análisis de todas las actividades para definir la secuencia lógica del trabajo para obtener la máxima eficiencia. |
| Estimación de los recursos | Se tendrá en cuenta principalmente la información obtenida de proyectos similares realizados anteriormente. |
| Estimación de esfuerzos y duraciones | A partir de la estimación basada en tres valores, se definirá un rango aproximado de duración de una actividad. |
| Actualización, monitoreo y control del cronograma | Se determinará el estado del cronograma, revisiones, priorización sobre el trabajo pendiente y análisis de la variación y tendencias, a partir del método del camino crítico, dando a lugar a posibles solicitudes de cambio. |

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesús Torres Valderrama | Patrocinador |  | 31/10/2023 |
| Alejandro Campano Galán, Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, David Cortabarra Romero, Pablo Mera Gómez | Director del Proyecto |  | 31/10/2023 |