# REGISTRO DE RIESGOS

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 03/11/2023

| Nombre del Proyecto | MotosParaTodos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 03/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 25/10/2023 12:03 | 1.0 | Primera versión del registro de riesgos. | David Cortabarra Romero |
| 26/10/2023 21:36 | 1.1 | Corrección de algunos errores. | David Cortabarra Romero |
| 03/11/2023 12:59 | 1.2 | Corrección de algunos errores. | David Cortabarra Romero |

| ID | CATEGORÍA | RIESGO | PRIORIDAD | IMPACTO |  |  | PROBABILIDAD | INTERESADO / FUENTE | RESPONSABLES |  | ESTRATEGIA / RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ALCANCE | TIEMPO | COSTES |  |  | SEGUIMIENTO | RESPUESTA |  |
| 1 | Adquisiciones | Cambios en los proveedores de software. Por ejemplo, un cambio en el SLA de GitHub que pueda afectar al uso del repositorio del proyecto. | Baja | Muy alto | Alto | Alto | Muy baja | Director del proyecto | Equipo de proyecto | Equipo de proyecto | Se deberá aceptar las consecuencias del riesgo y adaptar el proyecto a la nueva situación, o bien, buscar proveedores alternativos si los cambios de los proveedores actuales suponen un verdadero riesgo para la consecución de los objetivos del proyecto. |
| 2 | Adquisiciones | Cambios en los costes de las adquisiciones de servicios de proveedores. | Baja | Muy bajo | Muy bajo | Muy alto | Baja | Director del proyecto | Equipo de proyecto | Equipo de proyecto | Se deberá aceptar las consecuencias del riesgo y adaptar el proyecto a la nueva situación de costes siempre y cuando no suponga un problema para el presupuesto original del proyecto. En el caso de que el presupuesto se dispare y no se cuente con la autorización del patrocinador del proyecto, buscar proveedores alternativos. |
| 3 | Adquisiciones | Problemas relacionados con la calidad de los servicios de los proveedores | Baja | Medio | Muy bajo | Bajo | Baja | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Contactar con los proveedores para que proporcionen una solución efectiva, o bien, buscar un proveedor alternativo para el servicio. |
| 4 | Alcance | Cambios en los requisitos del proyecto. | Alta | Muy alto | Alto | Medio | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Modificar el Registro de Requisitos con los cambios realizados y ajustar el Cronograma en el caso de que sea necesario ajustar los tiempos de las actividades o añadir algunas nuevas. |
| 5 | Alcance | Definición del alcance incompleta o poco detallada. | Media | Muy alto | Alto | Bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Redefinir el enunciado del alcance adaptando los documentos pertinentes y comunicando los cambios a todas las partes interesadas. Ajustar otros documentos a los nuevos cambios. |
| 6 | Alcance | Requisitos incompletos o mal definidos. | Alta | Muy alto | Alto | Medio | Muy alta | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Estudiar las incompletitudes y adaptar los requisitos a las necesidades reales del proyecto. Modificar el Registro de los Requisitos con los cambios pertinentes. |
| 7 | Alcance | Cambios en las expectativas del cliente. | Alta | Muy alto | Alto | Medio | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Comunicarse con el cliente para conocer los cambios y documentarlos. Así como tratar posibles cambios en tiempo y coste del proyecto. |
| 8 | Alcance | Ambigüedades en los requisitos. | Media | Alto | Medio | Muy bajo | Alta | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Consultar con el cliente la situación con respecto al requisito para aclarar la ambigüedad. |
| 9 | Calidad | Errores en la validación de requisitos. | Media | Alto | Medio | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Corregir los requisitos consultando con el cliente para garantizar que se encuentran escritos de una forma correcta. |
| 10 | Calidad | Defectos en la elaboración de la documentación. | Baja | Bajo | Bajo | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Recopilar las deficiencias en la documentación y corregirlas de forma efectiva para posteriormente verificar los cambios con el director del proyecto. |
| 11 | Calidad | Incumplimiento de estándares. | Baja | Bajo | Medio | Bajo | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Reunir al equipo de proyecto para revisar los estándares y garantizar su cumplimiento. |
| 12 | Calidad | Deficiencias en las pruebas de las funcionalidades del software. | Media | Medio | Medio | Bajo | Media | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Redefinir las pruebas realizadas con el objetivo de garantizar que se prueba la funcionalidad del software completamente, evitando así que se libere la aplicación con errores. |
| 13 | Calidad | Falta de pruebas de las funcionalidades del software. | Media | Alto | Alto | Bajo | Media | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Identificar las funcionalidades que no han sido probadas y elaborar nuevos tests. |
| 14 | Calidad | Fallos en la gestión de la configuración. | Baja | Medio | Medio | Bajo | Baja | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Revisar el Plan de la Configuración para garantizar su correcta redacción y su cumplimiento en la práctica. |
| 15 | Comunicaciones | Problemas de comunicación y malentendidos entre los miembros de la dirección o el equipo del proyecto. | Alta | Muy alto | Muy alto | Bajo | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Revisar las vías de comunicación entre los diferentes interesados y modificar el Plan de Gestión de las Comunicaciones si fuera necesario. |
| 16 | Comunicaciones | Problemas de comunicación y malentendidos con los diferentes interesados. | Alta | Alto | Muy alto | Bajo | Muy alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Revisar las vías de comunicación entre los diferentes interesados y modificar el Plan de Gestión de las Comunicaciones si fuera necesario. |
| 17 | Comunicaciones | Problemas de comunicación debido al idioma. | Baja | Alto | Alto | Muy bajo | Muy baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Traducir toda la documentación a los idiomas oportunos para que la información llegue a todos los interesados. También habría que facilitarles herramientas de traducción para mejorar la comunicación. |
| 18 | Comunicaciones | Falta de comunicación de los avances del proyecto entre los interesados. | Media | Alto | Alto | Muy bajo | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Revisar las vías de comunicación entre los diferentes interesados y modificar el Plan de Gestión de las Comunicaciones si fuera necesario. |
| 19 | Comunicaciones | Problemas relacionados con la realización de reuniones. | Media | Alto | Alto | Muy bajo | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Modificar las fechas de realización de reuniones o facilitar nuevas vías para poder celebrarlas. |
| 20 | Comunicaciones | Fallo en las herramientas de comunicación utilizadas. | Baja | Muy bajo | Medio | Muy bajo | Muy baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Explorar nuevas vías de comunicación y el uso de otras herramientas o métodos para realizar reuniones. |
| 21 | Coste | Aumento inesperado de los costes del proyecto superando el presupuesto inicial establecido. | Media | Alto | Bajo | Muy alto | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Ejecutar plan de contingencias para controlar los costes, adaptar el Plan de Gestión de Costes y establecer una comunicación constante con el patrocinador del proyecto. |
| 22 | Coste | Reducción inesperada de los costes del proyecto pudiendo destinar una partida del presupuesto a otros objetivos. | Baja | Medio | Bajo | Muy alto | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Adaptar el Plan de Gestión de Costes a la nueva situación financiera del proyecto y establecer una comunicación constante con el patrocinador del proyecto. |
| 23 | Coste | Problemas relacionados con la distribución de los costes dentro del proyecto, es decir, falta o exceso de presupuesto asignado a las diferentes labores. | Media | Medio | Bajo | Muy alto | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Adaptar el Plan de Gestión de Costes con una redistribución de la asignación de la partida presupuestaria. |
| 24 | Interesados | Falta de compromiso y participación de algún interesado del proyecto. | Media | Alto | Muy alto | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Establecer vías continuas de comunicación con el interesado para motivar e invitarle a involucrarse más en el desarrollo del proyecto. |
| 25 | Interesados | Desacuerdos entre los interesados. | Alta | Muy alto | Muy alto | Bajo | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Realizar reuniones extraordinarias donde se puedan tratar los desacuerdos y se pueda encontrar una solución beneficiosa para todas las partes. |
| 26 | Interesados | Diferencias entre las expectativas de los distintos interesados. | Media | Muy alto | Alto | Bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Corregir ambigüedades en el alcance del proyecto y definir con exactitud los objetivos y expectativas a lograr. |
| 27 | Mercado | Presencia de nuevos competidores con soluciones parecidas a la de este proyecto. | Baja | Alto | Alto | Medio | Muy baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Estudiar las fortalezas y debilidades de la competencia para potenciar nuestro producto frente al de los demás. |
| 28 | Mercado | Variaciones en la demanda del mercado hacia un producto de estas características. | Baja | Alto | Alto | Medio | Muy baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Realizar un estudio de mercado y adaptar las expectativas del proyecto con el objetivo de buscar la aceptación y la acogida del producto en los usuarios finales. |
| 29 | Mercado | Problemas del usuario final para utilizar el software y habituarse a su uso. | Baja | Bajo | Medio | Bajo | Media | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Realizar una revisión del producto utilizando el feedback de los usuarios finales para poder facilitar el uso del software final. |
| 30 | Organización | Cambios en el equipo de dirección del proyecto. | Baja | Bajo | Alto | Muy bajo | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Establecer una vía de comunicación continua con los nuevos miembros del equipo de forma que la adecuación sea lo más rápida y efectiva posible. |
| 31 | Organización | Cambios en el equipo de trabajo del proyecto. | Baja | Bajo | Alto | Muy bajo | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Establecer una vía de comunicación continua con los nuevos miembros del equipo de forma que la adecuación sea lo más rápida y efectiva posible. |
| 32 | Organización | Cambio del patrocinador del proyecto. | Baja | Medio | Alto | Bajo | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Establecer una vía de comunicación continua con el nuevo patrocinador del proyecto con el objetivo de que este sea consciente de los avances realizados y de los objetivos a conseguir. |
| 33 | Organización | Falta de liderazgo en el proyecto y problemas en la toma de decisiones. | Baja | Bajo | Alto | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Reorganizar el equipo de dirección del proyecto con el objetivo de garantizar la toma de decisiones dentro del proyecto en vista del cumplimiento de las expectativas. |
| 34 | Recursos humanos | Pérdidas de personal en el equipo o integración de nuevos miembros al mismo. | Baja | Bajo | Muy alto | Alto | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Establecer una vía de comunicación continua con los nuevos miembros del equipo de forma que la adecuación sea lo más rápida y efectiva posible. En el caso de pérdida de miembros en el equipo, se deberá reorganizar el trabajo y los tiempos en el cronograma. |
| 35 | Recursos humanos | Conflictos y disputas entre los miembros del equipo que generan mal ambiente de trabajo. | Baja | Muy bajo | Muy alto | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Realizar reuniones extraordinarias donde se puedan tratar y solucionar los conflictos. |
| 36 | Recursos humanos | Falta de habilidades técnicas por parte de alguno o todos los miembros del equipo. | Baja | Bajo | Muy alto | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Adaptar los tiempos de desarrollo con los retratos debido al aprendizaje de las tecnologías por parte del equipo de proyecto. |
| 37 | Recursos humanos | Cansancio de los miembros del equipo debido a una sobrecarga de trabajo. | Baja | Medio | Alto | Muy bajo | Muy alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Reorganizar la distribución de tareas entre los miembros del equipo de proyecto y encontrar soluciones que liberen de estrés a los desarrolladores. |
| 38 | Recursos humanos | Falta de motivación en el proyecto por parte de uno o todos los miembros del equipo. | Baja | Bajo | Medio | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Realizar dinámicas de grupo que mantengan la motivación por el trabajo que se está realizando. |
| 39 | Recursos humanos | Problemas de desigualdad en la distribución del trabajo entre los diferentes miembros del equipo. | Baja | Muy bajo | Medio | Muy bajo | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Reorganizar la distribución de tareas entre los miembros del equipo de proyecto. |
| 40 | Seguridad | Robo de información del desarrollo del proyecto. | Baja | Muy bajo | Medio | Bajo | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Identificar la brecha de seguridad y destinar todos los recursos necesarios en eliminarla. |
| 41 | Seguridad | Robo del código de la solución software desarrollada. | Baja | Muy bajo | Medio | Bajo | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Identificar la brecha de seguridad y destinar todos los recursos necesarios en eliminarla. |
| 42 | Seguridad | Suplantación de identidad que produzca que algún intruso pueda acceder al proyecto en nombre de otro. | Baja | Muy bajo | Medio | Bajo | Muy baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Proporcionar todas las medidas necesarias de protección de credenciales a los miembros del equipo. |
| 43 | Seguridad | Existencia de vulnerabilidades de seguridad que puedan permitir a un intruso tener información confidencial sobre el desarrollo del proyecto. | Baja | Muy bajo | Medio | Bajo | Baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Identificar la brecha de seguridad y destinar todos los recursos necesarios en eliminarla. |
| 44 | Seguridad | Filtración de información privada sobre los interesados del proyecto. | Baja | Muy bajo | Medio | Bajo | Muy baja | Director del proyecto | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Identificar la brecha de seguridad y destinar todos los recursos necesarios en eliminarla. |
| 45 | Técnicos | Incompatibilidad de los sistemas y plataformas utilizadas. | Baja | Bajo | Alto | Medio | Baja | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Buscar sistemas y plataformas alternativas para el desarrollo del software. |
| 46 | Técnicos | Problemas de hardware en alguno de los miembros del equipo. | Baja | Muy bajo | Alto | Medio | Muy baja | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Facilitar todas las herramientas necesarias al miembro del equipo afectado y redistribuir el trabajo entre el resto de integrantes. |
| 47 | Técnicos | Problemas con el rendimiento de la solución software elaborada. | Baja | Bajo | Alto | Medio | Baja | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Preparar un plan para corregir estos problemas y realizar más pruebas en el software. |
| 48 | Técnicos | Cambios en los sistemas y tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto. | Baja | Bajo | Alto | Medio | Baja | Director del proyecto | Equipo del proyecto | Equipo del proyecto | Trasladar o adaptar el proyecto a las nuevas herramientas y facilitar tutoriales a los miembros del equipo para que puedan habituarse de la forma más rápida posible. |
| 49 | Tiempo | Interferencia de otras actividades en el desarrollo del proyecto lo que produzca retrasos en las entregas. | Media | Medio | Muy alto | Muy bajo | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Adaptar el cronograma a la nueva situación y comunicar a todos los interesados los retrasos. |
| 50 | Tiempo | Dependencia de terceros lo que produciría retrasos en las entregas o una aceleración en el ritmo de trabajo. | Media | Muy bajo | Muy alto | Muy bajo | Alta | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Adaptar el cronograma a la nueva situación y comunicar a todos los interesados los retrasos. |
| 51 | Tiempo | Aparición de eventos inesperados durante el desarrollo del proyecto. | Media | Muy bajo | Muy alto | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Adaptar el cronograma a la nueva situación y comunicar a todos los interesados los retrasos. |
| 52 | Tiempo | Cambio en las fechas de entrega. | Media | Muy bajo | Muy alto | Muy bajo | Media | Director del proyecto | Director del proyecto | Director del proyecto | Adaptar el cronograma a la nueva situación y comunicar a todos los interesados los retrasos. |