INFORME DE DESEMPEÑO 27/11/2023

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 27/11/2023

| Nombre del Proyecto | Motos para todos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 27/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Trabajo | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | Elaborado por | Antonio Carretero Díaz |  |  |

| ID PAQUETE DE TRABAJO | PAQUETE DE TRABAJO | ID DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | % COMPLETADO | HORAS EMPLEADAS EN EL DÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.1 | Realizar Sprint Planning | 100% | 0,5 horas |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.4 | Añadir funcionalidad de reclamaciones para los usuarios | 100% | 1 hora |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.5 | Implementar gestión de los clientes para administradores | 100% | 2 horas |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.6 | Implementar gestión de los pedidos para administradores | 100% | 1.5 horas |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.7 | Implementar gestión de los productos para administradores | 100% | 3 horas |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.8 | Implementar gestión de las reclamaciones para administradores | 100% | 1 hora |
| E3.1.3 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.3 | E3.1.3.10 | Implementar gestión de las ventas para administradores | 100% | 2 horas |
| S3.2 | Fase de seguimiento y control | S3.2.3 | Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la tercera iteración de la fase de ejecución del proyecto. | 30% | 4 horas |

PROBLEMAS ENCONTRADOS

| PROBLEMA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Al realizar la actividad E3.1.3.5, los test realizados sobre usuarios fallaban al añadir nuevos parámetros y mensajes de error | Rehacer los test añadiendo los cambios provocados tras realizar la actividad | Nuevos test que prueben mejor el código sobre los usuarios teniendo en cuenta la implementación de la actividad E3.1.3.5 |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| ID DEL RIESGO | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos todo el desarrollo realizado con el fin de que esté cumpliendo sus expectativas. |
| 11 | Incumplimiento de estándares | Estamos muy atentos a este riesgo para que todo el producto desarrollado esté cumpliendo con los estándares de calidad. |