INFORME DE DESEMPEÑO 13/11/2023

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 13/11/2023

| Nombre del Proyecto | Motos para todos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 13/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de Trabajo | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | Elaborado por | Juan Jesús Campos Garrido |  |  |

| ID PAQUETE DE TRABAJO | PAQUETE DE TRABAJO | ID DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | % COMPLETADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.1 | Realizar Sprint Planning | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.2 | Creación de la entidad motocicleta | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.3 | Creación de la entidad componentes | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.4 | Creación de la entidad usuario | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.5 | Creación de la entidad reclamaciones | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.6 | Creación de la entidad opinión | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.7 | Creación de la entidad pedido | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.8 | Crear registro de usuarios | 100% |
| E3.1.1 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.1 | E 3.1.1.12 | Popular la base de datos | 100% |
| S3.2 | Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.2 | S3.2.1 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 1 | 10% |

PROBLEMAS ENCONTRADOS

| PROBLEMA | PROPUESTA DE SOLUCIÓN | DECISIÓN |
| --- | --- | --- |
| Cómo gestionamos las imágenes de las distintas entidades | Utilizar urls para solucionarlo o almacenar las imágenes en el proyecto | Utilizar urls |
| Cómo representamos las piezas de motocicleta | Por cada pieza poner dos atributos, uno para la pieza que viene por defecto y otro para todas las piezas compatibles | Utilizar los dos atributos por cada pieza |
| Cómo trabajamos con el precio de las motos | O que el precio de las motos siempre sea la suma de las piezas o que el administrador seleccione el precio a su gusto y si un usuario configura la moto, en ese caso el precio sea la suma de las piezas | Que el administrador fije un precio y que si la moto es configurada y se cambia alguna pieza, se pague la suma del precio de las piezas |
| Cómo relacionamos las opiniones con las motos o las piezas | Crear un entidad que englobe a ambas y relacionamos opinión con esta entidad | Crear la entidad Producto |
| Que entidad usamos para representar a los usuarios | Utilizar la entidad por defecto de Django o crear nuestra propia entidad | Crear nuestra propia entidad ya que utilizaremos el correo como identificador de los usuarios y no el nombre de usuario |
| Conflicto entre la populación y el registro de usuarios | Modificar el archivo de populación | Modificar el archivo de populación |

SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| ID DEL RIESGO | RIESGO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos las entidades creadas para que nos comente si hemos pasado por alto algún tipo de información que deban guardar estas entidades |